Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 80

E: gp.svrk@gov.si

POROČILO O IZVAJANJU

EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

2014–2020

za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2018

Cilj: Naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, april 2018

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN POJMOV

| AKTRP | Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja |
| --- | --- |
| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CPS | celostne prometne strategije |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | dogovor za razvoj regij |
| DRSV | Direkcija RS za vode |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| ESIF | Evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
| INOP | Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MFeRAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis/javni poziv/neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta |
| predfinanciranje | t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila |
| prednostna os | tematski cilj |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Ljubljana |
| S4 | Slovenska Strategija pametne specializacije |
| SFC | informacijski sistem EK |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| TUS | trajnostne urbane strategije |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZzI | zahtevek za izplačilo |

KAZALO VSEBINE

1 Uvod	5

2 Operativni program	5

3 Pregled izvajanja	8

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca marca 2018	8

3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh − od januarja 2014 do konca marca 2018	12

3.3 Napoved certificiranih izdatkov	33

4 Zaključek	34

4.1 Aktivnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike	34

4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike	38

4.3 Drugo	43

KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2018	8

Tabela 2: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2018	10

Tabela 3: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2018	11

Tabela 4: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020, 31. 3. 2018	31

Tabela 5: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem obdobju 2014–2020	33

Tabela 6: Napovedi certificiranih izdatkov po skladih (EU del)	33

- 1 Uvod

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2018 zajema pregled stanja na dan 31. marca 2018 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Poleg kumulativnega stanja od januarja 2014 do konca marca 2018 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v prvem trimesečju letošnjega leta: od januarja 2018 do konca marca 2018.

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in organov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za finance in Združenja mestnih občin Slovenije.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na www.eu-skladi.si.

- 2 Operativni program

Vlada RS je novembra 2014 sprejela enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP), ki ga je decembra 2014 potrdila tudi EK. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za cilj Naložbe za rast in delovna mesta.

V letu 2017 je Slovenija pristopila k spremembi OP EKP, ki je bila potrebna iz več razlogov, med drugim predvsem zaradi izvedbe tehnične prilagoditve EK, v okviru katere je RS za cilj Naložbe za rast in delovna mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini 56.025.157 evrov. Poleg navedenega so se spremenile določene okoliščine, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP leta 2014, zato je bilo treba OP EKP prilagoditi za optimalno koriščenje evropskih kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020.

SVRK v vlogi organa upravljanja je februarja 2017 pripravila izhodišča za spremembo OP EKP, ki ustrezajo v normativnih podlagah za izvajanje kohezijske politike postavljenim omejitvam (npr. glede tematske osredotočenosti, podnebnih sprememb ipd.) in hkrati poskušajo uravnoteženo odgovarjati na spremenjene okoliščine s poudarkom na zmanjšanju povratnih oblik financiranja, usmerjanju sredstev za izvajanje regijskih projektov in zagotavljanju dodatnih sredstev za vlaganje v železniško infrastrukturo (drugi tir Divača–Koper). Izhodišča za spremembo OP EKP so bila usklajena s posameznimi deležniki – razvojnima svetoma kohezijskih regij, resorji in EK – in so bila obravnavana na Odboru za spremljanje OP EKP. Odbor je izhodišča podprl, odobrila pa jih je tudi Vlada RS na seji 1. junija 2017. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bila izhodišča predstavljena razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij, ki sta dala soglasje k izhodiščem za spremembo OP EKP.

Osnutek spremenjenega OP EKP je bil v obravnavo pri EK uradno posredovan 11. julija 2017 in potrjen z izvedbenim sklepom EK št. C(2017)8425 6. decembra 2017. Sprememba OP EKP različica 3.2 je objavljena na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti.

V skladu s spremembo OP EKP in določili evropske zakonodaje pa je Slovenija spremenila/uskladila tudi Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020. 13. novembra 2017 je EK posredovala njegovo spremembo. EK je spremembo PS potrdila z izvedbenim sklepom EK št. C(2018) 851 final 15. februarja 2018. Sprememba PS različica 3.0 je objavljena na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti.

Gre za sporazum med EK in državo članico glede izvajanja evropskih skladov do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Za spremembo Partnerskega sporazuma je EK predlagala metodologijo, naj se ta ne spreminja ob vsakokratni spremembi OP (EKP, EKSRP ali PRP), temveč skupaj z zadnjo spremembo OP, kar pomeni novembra oz. najpozneje decembra.

OP EKP je po spremembi podlaga za izvedbo sofinanciranja projektov in programov v znesku okvirno 3,068 milijarde evrov sredstev EU iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za cilj Naložbe za rast in delovna mesta.

Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med dve kohezijski regiji: vzhodno in zahodno (regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 odstotkov razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 39,4 odstotkov sredstev). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike: v njuni razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 v vrednosti 3.067.924.925 evrov (EU del) tako znašajo sredstva:

  - ESRR 1.416.685.363 evrov,

  - ESS       718.769.595 evrov,

  - KS         914.046.895 evrov,

  - YEI          18.423.072 evrov,

    - kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih skupno 849 milijonov evrov;

    - kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih skupno 1,305 milijarde evrov (zajeta so tudi sredstva YEI);

    - obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne delijo med regijama.

Ena od novosti v izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je tudi obveznost izpolnjevanja t. i. predhodnih pogojenosti. Predhodna pogojenost oziroma predhodni pogoj pomeni natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za pripravo dokumentov po različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejetje potrebnih resolucij, strategij, programskih področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij ipd. kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki jih je bilo treba predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih kohezijskih sredstev.

Za OP EKP je bilo relevantnih sedem splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo treba za predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev po akcijskem načrtu je bil 31. december 2016, v primeru neizpolnitve pa bi lahko EK začasno ustavila povračila.

Slovenija je v predvidenem roku izpolnila vse splošne in tematske predhodne pogojenosti. Za vse predhodne pogojenosti je tudi prejela uradne potrditve EK, s katerimi ta potrjuje izpolnjenost posameznih pogojenosti.

V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP EKP (INOP), in sicer z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovijo usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredotočanje na rezultate. INOP je podlaga za pripravo državnega proračuna. INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev operativnega programa. Prikaz INOP je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih uporabnikih. Osma sprememba INOP je bila potrjena 27. marca 2018. INOP je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.

Če izhajamo iz navedenih dejstev je mogoče ugotoviti, da so vzpostavljeni ključni sistemski pogoji za pripravo in tudi samo izvajanje posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev, akreditacija sistema pa omogoča povračila sredstev iz proračuna EU.

- 3 Pregled izvajanja

- 3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca marca 2018

Slovenija je po spremembi OP EKP (različica 3.2) v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in delovna mesta in ima do konca leta 2023 na voljo 3.067.924.925 evrov (EU del) vseh razpoložljivih sredstev.

Do konca marca 2018 znašajo:

- dodeljena sredstva 1.848.259.099 evrov (EU del), kar znaša 60 odstotkov razpoložljivih sredstev,

- pogodbeno vezana sredstva 1.735.605.403 evrov (del EU), kar znaša 57 odstotkov razpoložljivih sredstev,

- izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna 414.140.567 evrov (EU del), kar pomeni približno 13 odstotkov razpoložljivih sredstev (od tega 350.890.567 evrov (EU del) iz državnega proračuna in 63.250.000 evrov (EU del) iz naslova finančnih instrumentov),

- certificirani izdatki pa 253.429.813 evrov (EU del), kar pomeni 8 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Tabela 1: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2018

| Operativni program/ | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dodeljena sredstva** |  |  |  |  | Pogodbeno vezana sredstva**** |  |  |  |  | Izplačila***** |  | Certificirani izdatki (EU del) |  |
|  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | EU del (EUR) | EUR | % |
| Sklad |  |  | 3/2*100 |  |  | 6/2*100 |  | 8/3*100 |  |  | 11/2*100 |  | 13/3*100 |  |  |  | 17/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ESRR | 1.823.581.426 | 1.416.685.363 | 78% | 113 | 915.183.263 | 50% | 709.692.652 | 50% | 103 | 853.878.497 | 47% | 660.648.840 | 47% | 130.323.676 | 116.530.093 | 60.423.972 | 4% |
| ESS | 898.293.249 | 718.769.595 | 79% | 140 | 735.057.065 | 82% | 586.312.878 | 82% | 138 | 718.773.081 | 80% | 573.285.691 | 80% | 134.817.848 | 107.853.489 | 50.377.721 | 7% |
| KS | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 47 | 757.111.092 | 70% | 533.830.496 | 58% | 43 | 697.602.038 | 65% | 483.247.800 | 53% | 190.964.354 | 172.448.687 | 125.254.190 | 14% |
| YEI | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 1 | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 1 | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 19.471.841 | 17.308.298 | 17.373.931 | 94% |
| Skupaj | 3.817.949.921 | 3.067.924.925 | 80% | 301 | 2.428.077.376 | 64% | 1.848.259.099 | 60% | 285 | 2.290.979.573 | 60% | 1.735.605.403 | 57% | 475.577.718 | 414.140.567 | 253.429.813 | 8% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Odločitev o podpori.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

**** Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.

***** Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 9. 4. 2018 za obdobje do 31. 3. 2018).

Tabela 2: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2018

| Sklad | Regija | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dodeljena sredstva** |  |  |  | Pogodbeno vezana sredstva**** |  |  |  | Izplačila***** |  | Certificirani izdatki (EU del) |  |
|  |  | EUR | EUR | % | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | EU del (EUR) | EUR | % |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 7/3*100 |  | 9/4*100 |  | 12/3*100 |  | 14/4*100 |  |  |  | 18/4*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| ESRR | Vzhodna | 1.157.652.004 | 907.392.844 | 78% | 490.573.083 | 42% | 385.776.054 | 43% | 449.588.063 | 39% | 352.988.038 | 39% | 65.809.233 | 58.075.960 | 23.914.480 | 3% |
|  | Zahodna | 665.929.422 | 509.292.519 | 76% | 424.610.180 | 64% | 323.916.598 | 64% | 404.290.435 | 61% | 307.660.802 | 60% | 64.514.443 | 58.454.134 | 36.509.491 | 7% |
| Skupaj ESRR |  | 1.823.581.426 | 1.416.685.363 | 78% | 915.183.263 | 50% | 709.692.652 | 50% | 853.878.497 | 47% | 660.648.840 | 47% | 130.323.676 | 116.530.093 | 60.423.972 | 4% |
| ESS | Vzhodna | 474.173.200 | 379.473.557 | 80% | 385.386.394 | 81% | 308.302.246 | 81% | 377.116.923 | 80% | 301.686.669 | 80% | 70.113.746 | 56.090.081 | 24.117.086 | 6% |
|  | Zahodna | 424.120.049 | 339.296.038 | 80% | 349.670.671 | 82% | 278.010.632 | 82% | 341.656.158 | 81% | 271.599.022 | 80% | 64.704.101 | 51.763.408 | 26.260.635 | 8% |
| Skupaj ESS |  | 898.293.249 | 718.769.595 | 80% | 735.057.065 | 82% | 586.312.878 | 82% | 718.773.081 | 80% | 573.285.691 | 80% | 134.817.848 | 107.853.489 | 50.377.721 | 7% |
| KS | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 757.111.092 | 70% | 533.830.496 | 58% | 697.602.038 | 65% | 483.247.800 | 53% | 190.964.354 | 172.448.687 | 125.254.190 | 14% |
| Skupaj KS |  | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 757.111.092 | 70% | 533.830.496 | 58% | 697.602.038 | 65% | 483.247.800 | 53% | 190.964.354 | 172.448.687 | 125.254.190 | 14% |
| YEI | Vzhodna | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 19.471.841 | 17.308.298 | 17.373.931 | 94% |
| Skupaj YEI |  | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 19.471.841 | 17.308.298 | 17.373.931 | 94% |
| OP | Vzhodna | 1.652.551.160 | 1.305.289.473 | 79% | 896.685.433 | 54% | 712.501.372 | 55% | 847.430.942 | 51% | 673.097.779 | 52% | 155.394.820 | 131.474.338 | 65.405.497 | 5% |
|  | Zahodna | 1.090.049.471 | 848.588.557 | 78% | 774.280.851 | 71% | 601.927.230 | 71% | 745.946.593 | 68% | 579.259.824 | 68% | 129.218.544 | 110.217.542 | 62.770.126 | 7% |
|  | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 749.132.395 | 70% | 527.048.603 | 58% | 697.602.038 | 65% | 483.247.800 | 53% | 190.964.354 | 172.448.687 | 125.254.190 | 14% |
| Skupaj OP |  | 3.817.949.921 | 3.067.924.925 | 80% | 2.428.077.376 | 64% | 1.848.259.099 | 60% | 2.290.979.573 | 60% | 1.735.605.403 | 57% | 475.577.718 | 414.140.567 | 253.429.813 | 8% |

Vir: SVRK.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Odločitev o podpori.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali  iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

**** Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.

***** Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 9. 4. 2018 za obdobje do 31. 3. 2018).

Tabela 3: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2018

| OS | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dodeljena sredstva** |  |  |  |  | Pogodbeno vezana sredstva**** |  |  |  |  | Izplačila***** |  | Certificirani izdatki (EU del) |  |
|  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | EU del (EUR) | EUR | % |
|  |  |  | 3/2*100 |  |  | 6/2*100 |  | 8/3*100 |  |  | 11/2*100 |  | 13/3*100 |  |  |  | 17/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 594.673.949 | 475.739.158 | 80% | 14 | 375.027.534 | 63% | 300.022.028 | 63% | 14 | 375.027.534 | 63% | 300.022.028 | 63% | 49.589.796 | 44.070.421 | 22.328.856 | 5% |
| 2 | 57.166.201 | 45.732.960 | 80% | 4 | 43.620.600 | 76% | 34.896.480 | 76% | 3 | 25.125.000 | 44% | 20.100.000 | 44% | 3.356.088 | 2.684.858 | 2.379.539 | 5% |
| 3 | 609.085.307 | 445.088.474 | 73% | 39 | 349.451.128 | 57% | 257.106.944 | 58% | 39 | 349.451.128 | 57% | 257.106.944 | 58% | 60.010.920 | 55.127.623 | 34.157.073 | 8% |
| 4 | 361.637.662 | 304.640.000 | 84% | 23 | 154.503.816 | 43% | 131.225.465 | 43% | 22 | 138.153.463 | 38% | 117.327.665 | 39% | 15.842.298 | 14.822.842 | 6.250.000 | 2% |
| 5 | 108.114.038 | 90.021.932 | 83% | 3 | 54.148.242 | 50% | 45.077.594 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 524.610.921 | 436.205.668 | 83% | 19 | 285.435.056 | 54% | 241.362.252 | 55% | 12 | 258.555.432 | 49% | 219.459.617 | 50% | 88.279.205 | 74.923.275 | 62.856.976 | 14% |
| 7 | 398.005.621 | 331.527.572 | 83% | 3 | 221.017.656 | 56% | 77.387.685 | 23% | 3 | 221.017.656 | 56% | 77.387.685 | 23% | 66.813.117 | 66.052.596 | 55.882.788 | 17% |
| 8 | 372.463.540 | 299.948.138 | 81% | 39 | 360.693.174 | 97% | 290.397.646 | 97% | 39 | 360.693.174 | 97% | 290.397.646 | 97% | 80.483.032 | 66.117.250 | 54.250.023 | 18% |
| 9 | 284.449.258 | 227.559.403 | 80% | 73 | 164.189.250 | 58% | 129.589.132 | 57% | 69 | 142.965.266 | 50% | 112.609.945 | 49% | 18.498.390 | 14.798.672 | 4.532.392 | 2% |
| 10 | 286.275.063 | 229.020.050 | 80% | 54 | 201.518.054 | 70% | 161.214.443 | 70% | 54 | 201.518.054 | 70% | 161.214.443 | 70% | 45.981.831 | 36.785.463 | 7.849.543 | 3% |
| 11 | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% | 12 | 78.170.230 | 99% | 62.564.878 | 100% | 12 | 78.170.230 | 99% | 62.564.878 | 100% | 9.485.310 | 7.588.556 | 446.105 | 1% |
| 12 | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | 9 | 103.448.885 | 98% | 87.931.552 | 98% | 9 | 103.448.885 | 98% | 87.931.552 | 98% | 27.600.043 | 23.459.762 | 1.514.426 | 2% |
| 13 | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% | 4 | 19.862.832 | 93% | 15.890.266 | 93% | 4 | 19.862.832 | 93% | 15.890.266 | 93% | 5.084.619 | 4.067.849 | 235.126 | 1% |
| 14 | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% | 5 | 16.990.918 | 106% | 13.592.734 | 106% | 5 | 16.990.918 | 106% | 13.592.734 | 106% | 4.553.068 | 3.641.399 | 746.967 | 6% |
| Skupaj OP | 3.817.949.921 | 3.067.924.925 | 80% | 301 | 2.428.077.376 | 64% | 1.848.259.099 | 60% | 285 | 2.290.979.573 | 60% | 1.735.605.403 | 57% | 475.577.718 | 414.140.567 | 253.429.813 | 8% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Odločitev o podpori. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali  iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

**** Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.

***** Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna, vir: MFeRAC (izpis na dan 9. 4. 2018 za obdobje do 31. 3. 2018).

- 3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh − od januarja 2014 do konca marca 2018

SVRK kot OU je avgusta 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP EKP. Do 31. marca 2018 je tako izdala odločitve o podpori 301 načinu izbora operacij v skupni vrednosti 1.848,26 milijona evrov EU dela, od tega 116 javnih razpisov v vrednosti 592,3 milijona evrov EU dela, 38 NPO-programov v vrednosti 338,2 milijona evrov EU dela, 106 NPO–projektov v vrednosti 640,5 milijona evrov EU dela in 4 NPO-finančni instrumenti v vrednosti 253 milijonov evrov EU dela. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 24,28 milijona evrov EU dela.

- V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih aktivnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi, s poudarkom na prvem trimesečju leta 2018 (obdobje od januarja do konca marca 2018).

- Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | ESRR | Vzhod | 117.790.000 | 94.232.000 | 80% | 3 | 56.430.356 | 48% | 45.144.285 | 48% |
| 1.1 | ESRR | Zahod | 113.893.165 | 91.114.532 | 80% | 3 | 53.569.644 | 47% | 42.855.715 | 47% |
| 1.2 | ESRR | Vzhod FI | 42.694.006 | 34.155.205 | 80% | 1 | 42.750.000 | 100% | 34.200.000 | 100% |
| 1.2 | ESRR | Zahod FI | 67.305.992 | 53.844.793 | 80% | 1 | 67.250.000 | 100% | 53.800.000 | 100% |
| 1.2 | ESRR | Vzhod | 169.961.777 | 135.969.421 | 80% | 10 | 86.768.429 | 51% | 69.414.743 | 51% |
| 1.2 | ESRR | Zahod | 83.029.009 | 66.423.207 | 80% | 10 | 68.259.106 | 82% | 54.607.285 | 82% |
| Skupaj OS 1 |  |  | 594.673.949 | 475.739.158 | 80% |  | 375.027.534 | 63% | 300.022.028 | 63% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije je bila v zadnjem trimesečju izdana ena nova odločitev o podpori. Tako so bili v okviru prednostne naložbe do 31. marca 2018 skupaj potrjeni trije javni razpisi v skupni vrednosti 88 milijonov evrov EU sredstev.

V pripravi sta javni razpis Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, ki bo objavljen predvidoma maja 2018, in neposredna potrditev operacije Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, ki bo predvidoma potrjena maja 2018.

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije je bila v zadnjem trimesečju izdana ena spremenjena odločitev o podpori. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 31. marca 2018 skupaj potrjenih deset javnih razpisov in ena neposredna potrditev operacije v skupni vrednosti 212 milijonov evrov EU sredstev. Od tega znaša odločitev o podpori za operacijo Finančni instrumenti 2014–2020 88 milijonov evrov EU sredstev, namenjenih za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih garancij.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupaj potrjenih 14 javnih razpisov v skupni vrednosti 300 milijonov evrov EU sredstev, kar predstavlja 63 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Na ravni prednostne osi 1 v poročanem obdobju za nedoseganje okvira uspešnosti za leto 2018 ni zaznano tveganje, a so predvidevanja omejena s tem, da se bo realizacija na kohezijski regiji -Vzhodna Slovenija izvajala skladno s pričakovanji.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 1 sta podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

- Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | ESRR | Vzhod | 21.528.348 | 17.222.678 | 80% | 1 | 10.708.800 | 50% | 8.567.040 | 50% |
| 2.1 | ESRR | Zahod | 12.512.853 | 10.010.282 | 80% | 1 | 7.786.800 | 62% | 6.229.440 | 62% |
| 2.2 | ESRR | Vzhod | 12.210.000 | 9.768.000 | 80% | 3 | 13.273.675 | 109% | 10.618.909 | 109% |
| 2.2 | ESRR | Zahod | 10.915.000 | 8.732.000 | 80% | 3 | 11.851.325 | 109% | 9.481.091 | 109% |
| Skupaj OS 2 |  |  | 57.166.201 | 45.732.960 | 80% |  | 43.620.600 | 76% | 34.896.480 | 76% |

Vir: SVRK.

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij je OU januarja 2018 izdal odločitev o podpori za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije - GOŠO 3, pri katerem prispevek EU znaša 14,8 milijona evrov. Javni razpis je bil v Uradnem listu RS objavljen 26. januarja 2018. Do konca marca na prednostni naložbi še ni bilo realizacije izplačil.

V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom, ki se zdaj izvajajo. To so projekti Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar.

V okviru prednostne osi je bil v celotnem obdobju izvajanju OP EKP potrjen en javni razpis in trije projekti v skupni vrednosti 34,9 milijona evrov EU sredstev, kar predstavlja 76 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Izvedba v okviru prednostne naložbe 2.1 se je z objavo Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije - GOŠO 3 začela. Julija sta predvidena podpis pogodb z upravičenci in začetek izgradnje omrežij, medtem ko so sredstva, namenjena prednostni naložbi 2.2, že v celoti dodeljena in izvedba projektov že poteka.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 2 sta podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

- Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1 | ESRR | Vzhod | 227.291.660 | 170.468.746 | 75% | 13 | 73.835.002 | 32% | 55.365.001 | 32% |
| 3.1 | ESRR | Zahod | 75.190.648 | 52.633.454 | 70% | 13 | 38.948.643 | 52% | 27.264.050 | 52% |
| 3.1 | ESRR | Vzhod FI | 73.950.152 | 55.462.614 | 75% | 1 | 74.000.000 | 100% | 55.500.000 | 100% |
| 3.1 | ESRR | Zahod FI | 112.132.371 | 78.492.660 | 70% | 1 | 113.571.429 | 101% | 79.500.000 | 101% |
| 3.2 | ESRR | Vzhod | 73.333.333 | 55.000.000 | 75% | 6 | 32.065.810 | 44% | 26.373.268 | 48% |
| 3.2 | ESRR | Zahod | 47.187.143 | 33.031.000 | 70% | 6 | 17.030.244 | 36% | 13.104.626 | 40% |
| Skupaj OS 3 |  |  | 609.085.307 | 445.088.474 | 73% |  | 349.451.128 | 57% | 257.106.944 | 58% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, je bilo do 31. marca 2018 potrjenih 22 javnih razpisov in štiri neposredne potrditve operacije v skupni vrednosti 82,6 milijona evrov EU sredstev. Poleg tega je bila potrjena operacija za izvajanje finančnih instrumentov, v okviru katere je za prednostno naložbo 3.1 namenjenih 135 milijonov evrov EU sredstev.

V prvem trimesečju leta 2018 so bile izdane odločitve o podpori za naslednje javne razpise: Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska, pri katerem prispevek EU znaša 2,8 milijona evrov, Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018, za katerega prispevek EU znaša 1,6 milijona evrov in Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018–2019« za katerega prispevek EU znaša 4,8 milijona evrov.

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, je bilo do 31. marca 2018 potrjenih deset javnih razpisov in dve neposredni potrditvi operacije v skupni vrednosti 39,5 milijona evrov EU sredstev.

V prvem trimesečju leta 2018 sta bili izdani odločitvi o podpori za naslednja javna razpisa: Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019, za katerega prispevek EU znaša 1,7 milijona evrov in Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji za katerega prispevek EU znaša 3,7 milijona evrov. Potrjeni sta bili tudi neposredni potrditvi operacije: Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT), za katero prispevek EU znaša 8,6 milijona evrov in Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti - poslovni modeli 2018-2022, za katero prispevek EU znaša 8,1 milijona evrov. Navedeni operaciji sta namenjeni prenovi podpornega okolja za MSP v Sloveniji.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupaj potrjenih 32 javnih razpisov in 6 neposredno potrjenih operacij v skupni vrednosti 122,1 milijona evrov EU sredstev, kar skupaj z odobrenimi 135 milijoni evrov za izvajanje FI predstavlja 58 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Na ravni prednostne osi 3 v poročanem obdobju obstaja določeno tveganje za nedoseganje mejnikov, določenih v okviru uspešnosti za leto 2018.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 3 sta podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

- Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1 | KS | Celotna SLO | 180.370.588 | 153.300.000 | 85% | 14 | 53.075.014 | 29% | 44.980.383 | 29% |
| 4.1 | KS | Celotna SLO FI | 29.411.765 | 25.000.000 | 85% | 1 | 29.411.765 | 100% | 25.000.000 | 100% |
| 4.2 | KS | Celotna SLO | 30.588.235 | 26.000.000 | 85% | 3 | 23.529.412 | 77% | 20.000.000 | 77% |
| 4.3 | KS | Celotna SLO | 23.409.176 | 19.897.800 | 85% | 1 | 16.350.353 | 70% | 13.897.800 | 70% |
| 4.4 | KS | Celotna SLO | 42.817.647 | 36.410.000 | 85% | 4 | 32.137.273 | 75% | 27.347.282 | 75% |
| 4.4 | ESRR | Vzhod | 32.624.110 | 26.099.288 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4.4 | ESRR | Zahod | 22.416.140 | 17.932.912 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Skupaj OS 4 |  |  | 361.637.662 | 304.640.000 | 84% |  | 154.503.816 | 43% | 131.225.465 | 43% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V prvem trimesečju 2018 so na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti potekale aktivnosti projektov, za katere so bile v letih 2016 in 2017 izdane odločitve o podpori in sicer:

- Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu javno- zasebnega partnerstva: sodišča v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu z 0,56 milijona evrov prispevka KS,

- pilotni/demonstracijski projekt Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu javno-zasebnega partnerstva, ki mu je bilo dodeljeno 0,28 milijona evrov sredstev KS,

- Študentski dom 7 Študentskih domov Univerze v Mariboru, pri katerem prispevek KS znaša 0,42 milijona evrov,

- Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS na dveh lokacijah – Upravna enota Ajdovščina in Upravna enota Lendava s prispevkom 0,21 milijona evrov KS ter

- Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje s prispevkom 0,52 milijona evrov KS in

- Energetska sanacija vladnih stavb na Gregorčičevi s prispevkom 0,66 milijona evrov KS,

- Rekonstrukcija in dozidava depandanse, vključno z energetsko sanacijo in prezračevanjem kuhinje in pralnice v Domu starejših občanov (DSO) Ljubljana Vič–Rudnik, Enota Bokalce, pri katerem prispevek KS znaša 0,478 milijona evrov,

- Energetska sanacija Doma starejših občanov Fužine, pri katerem prispevek KS znaša 0,242 milijona evrov in

- Finančni instrumenti 2014–2020 (EE), pri katerih prispevek KS za PN 4.1 znaša 25 milijonov evrov.

Zaključena je izvedba neposredno potrjene operacije:

- Energetska sanacija Doma Bohinj s prispevkom 0,28 milijona evrov sredstev iz KS.

V prvem trimesečju so bile izdane še tri odločitve o podpori, in sicer za:

- projekt Celovita energetska sanacija objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo, pri katerem prispevek KS znaša 2,22 milijona evrov,

- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB-2018), pri katerem prispevek KS znaša 15 milijonov evrov in

- projekt Energetska sanacija objekta Cesta talcev 18A, Velenje, pri katerem prispevek KS znaša 0,1 milijona evrov.

V tem obdobju je potekalo dopolnjevanje vlog za odločitev o podpori za projekt Energetska sanacija 5 objektov Ministrstva za kulturo in za tri projekte Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sicer za projekt Energetska sanacija Gimnazije Kranj, za projekt Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju ter za projekt Energetska sanacija objektov TŠC Maribor.

Vsi projekti energetske prenove stavb v lasti države, ki so predmet neposrednega potrjevanja, so kot primerni izbrani na osnovi povabil, ki jih izvaja nosilni PO (MZI). V celotnem obdobju je bilo izvedenih osem povabil. V prvem trimesečju 2018 je v sklopu povabil za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja in povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja izvedel odpiranje in pregled treh predlogov operacij ter v marcu izdal odločitve o primernosti. Tako je kot primernih ocenjenih še deset operacij: za tri projekte je v usklajevanju vloga za odločitev o podpori med nosilnim PO in PO, sedem vlog primernih projektov pa je še v pripravi na PO.

V sklopu javnih razpisov Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB-2016) in Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (JOB-2017) je bilo odobrenih 28 občinskih projektov. Vsi projekti se izvajajo, nekateri so bili že končani, preostali pa bodo končani v letu 2018. Znesek sofinanciranja za odobrene projekte znaša 14,4 milijona evrov, od tega je prispevek EU 12,3 milijona evrov.

V sklopu javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB-2018) je bilo v prvem trimesečju 2018 izvedeno prvo odpiranje, na katerega je prispelo  devet vlog.

V okviru specifičnega cilja 2 Povečanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, se operacije izvajajo v okviru mehanizma CTN. PO, zadolžen za izbor operacij ZMOS, je 17. marca 2017 objavil povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 odstotni (oziroma več kot 75 odstotni) javni lasti s prispevkom KS v višini 10 milijonov evrov. Avgusta 2017 je devet za sofinanciranje izbranih operacij prešlo v postopke pri PO MZI. Poteka priprava posameznih vlog za neposredno potrditev operacij. MZI je prejelo pet vlog upravičencev, ki so bile posredovane na OU v pregled in potrditev v skupni vrednosti 680.350,93 evrov EU sredstev, od tega je za eno operacijo izdana odločitev o podpori v višini 0,1 milijona evrov EU sredstev.

Predvidena je tudi izvedba programa ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za odpravo energetske revščine. V skladu z dopolnitvijo Dolgoročne strategije spodbujanja naložb  energetske prenove javnih stavb, ki jo je Vlade RS sprejela februarja 2018, je v pripravi dokumentacija, potrebna za neposredno potrditev.

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov so bila na podlagi drugega javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije (JR DO OVE 2017) s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov izvedena tri odpiranja. Za šest operacij so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju v skupni vrednosti 2,034 milijona evrov prispevka KS, operacije se izvajajo. V prvem trimesečju je bilo izvedeno še eno odpiranje vlog. Strokovna komisija je opravila pregled vlog, jih ocenila in podala predlog predstojniku, da se odobrijo štiri vloge v višini 898.092 evrov.

Na javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) s prispevkom KS v višini 4 milijonov EUR, ki je bil objavljen 24. marca 2017, tudi na drugi rok za oddajo vlog v januarju 2018 ni prispela nobena vloga.

V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih so se izvajale tri operacije v skupni vrednosti prispevka KS 11,541 milijona evrov, ki so bile v letu 2017 izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije (JR PŠ 2017). MZI je  pripravljalo strokovne podlage z namenom, da se opredeli, kateri novi ukrepi so še potrebni, da se izkoristi ves potencial vgradnje pametnih števcev.

V okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, so se s sofinanciranjem iz sredstev KS v letih 2016 in 2017 v skladu s terminskimi načrti izdelale celostne prometne strategije (CPS) pri 62 upravičencih. Izvaja se projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti. Projekt je razdeljen na pet ukrepov, s katerimi se bo doseglo največje število uporabnikov in različne ciljne skupine. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 3,3 milijona evrov, od tega prispevek EU (KS) 2,8 milijona evrov. Javno naročilo za ukrep Mobilnostni načrti za institucije je zaključeno, pogodba z izvajalcem pa je bila sklenjena januarja 2018. Javno naročilo za ukrep Izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole je bilo objavljeno 11. januarja 2018. Javna naročila za ostale tri ukrepe so v pripravi in bodo objavljena v prihodnjih mesecih.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti je bil potrjen 27. septembra 2017 s podporo KS v višini 17.031.713 evrov. Na prvi rok je prispelo 29 vlog. Za 28 operacij je bil izdan sklep o izbiri 9. februarja 2018. Skupna višina vseh potrjenih operacij znaša 12.961.644 evrov. Skupni znesek sofinanciranja s strani MZI (EU del+SLO del) je 4.404.394 evrov. Pogodbe s strani MZI bodo podpisane aprila. Na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišča P + R (parkiraj in presedi), ki je bil potrjen 20. decembra 2017 s podporo KS v višini 4.258.532 evrov je do roka za oddajo vlog prispelo osem vlog. Višina zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva. Trenutno poteka administrativni pregled vlog.

Pripravljajo se strokovne podlage, s katerimi se bosta utemeljila pristop in namen sofinanciranja v zvezi z implementacijo polnilnih postaj za električna vozila v okviru izvajanja OP EKP.

MGRT je v novembru 2017 objavilo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije (DRR) oz. drugo povabilo, v okviru katerega so za področje trajnostne mobilnosti skladno s predlogom spremembe OP EKP predvidena dodatna sredstva v višini 23 milijonov evrov EU sredstev in 21,25 milijona evrov dodatnih pravic porabe. Za sofinanciranje je predvidena izgradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, kar pomeni, da omogoča zagotavljanje dnevne mobilnosti kolesarjev in projekt e-mobilnosti. Rok za oddajo predlogov je bil 15. februar 2018. Prispelo je 65 projektov v skupni višini 123,3 milijona evrov zaprošenih sredstev za sofinanciranje (EU del in SLO del). Projekti so v pregledovanju, v začetku aprila pa so predvideni prvi teritorialni dialogi.

Pripravljene so bile strokovne podlage za povabilo v okviru CTN in navedenih javnih razpisov: Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve, Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja in Smernice za vzpostavitev sistema P + R in umeščanje vozlišč P + R v urbanih naseljih. ZMOS je povabilo objavilo oktobra 2017. Seznam 16 izbranih operacij v skupni višini 15,6 milijona evrov prispevka ESRR je skupščina ZMOS potrdila 28. decembra 2017. S tem je zaključena prva faza neposredne potrditve operacij prednostne naložbe 4.4 z mehanizmom CTN. MZI je seznam izbranih operacij v prvi fazi prejelo 4. januarja 2018 in preverilo postopek izbora ter doseganje ciljev operacij. 24. januarja 2018 je potrdilo pravilnost postopka izbora  operacij. Mestne občine pripravljajo vloge, ki jih bodo (prve že v aprilu) posredovale na MZI, ki jih bo po pregledu in potrditvi posedovalo v nadaljnji postopek OU.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanju OP EKP skupaj izdanih 23 odločitev o podpori v skupni vrednosti 131,2 milijona evrov EU sredstev, kar skupaj z odobrenimi 25 milijoni evrov EU sredstev za izvajanje FI predstavlja 43 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Glede na potek implementacije izbranih operacij in napovedi o predvideni izvedbi projektov v letu 2018, ki je podlaga za oceno doseganja okvira uspešnosti 2018, na tej prednostni osi zaznavamo možnost nedoseganja kazalnikov. Ker gre po večini za projekte, ki za implementacijo ne zahtevajo več letnega obdobja in so bili že sprejeti nekateri ukrepi za zmanjševanje tveganja (sprotno spremljanje napredka projektov, sprememba operativnega programa, spremembe navodil za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb, objava javnih razpisov in povabil) se pričakuje, da bo ob sočasni odpravi vseh večjih tveganj (posredovanje vlog za neposredno potrditev, izvajanje postopkov javnega naročanja in izbora zasebnih partnerjev skladno s terminskim planom) okvir uspešnosti 2018 dosežen.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 4 sta podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

- Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1 | KS | Celotna SLO | 70.614.038 | 60.021.932 | 85% | 2 | 35.180.004 | 50% | 29.903.003 | 50% |
| 5.1 | ESRR | Vzhod | 37.500.000 | 30.000.000 | 80% | 1 | 18.968.238 | 51% | 15.174.590 | 51% |
| Skupaj OS 5 |  |  | 108.114.038 | 90.021.932 | 83% |  | 54.148.242 | 50% | 45.077.594 | 50% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu so bile izdane tri odločitve o podpori, in sicer za projekt Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 1,4 milijona evrov, za prvo fazo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 28,4 milijona evrov in za prvo fazo projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo, pri katerem prispevek EU (ESRR) znaša 15,1 milijona evrov.

Trenutna ocena stanja prednostne naložbe je, da je izvajanje ukrepov glede na postavljene cilje in kazalnike OP EKP nujno treba pospešiti, posebej zaradi pogojev za doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018. Z namenom pospešitve izvajanja te prednostne naložbe in doseganja okvira uspešnosti je bil s strani pristojnih organov pripravljen akcijski načrt, iz katerega izhaja, da se kazalniki iz okvira uspešnosti konec leta 2018 lahko dosežejo, če pride do realizacije predvidenih ukrepov v okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice in projekta Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo, skupaj s projektom Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, ki je že v fazi izvajanja. Iz tega razloga OU meni, da je trenutno nujno treba doseči čimprejšnji začetek fizične izvedbe prej omenjenih projektov.

Največji izziv predstavlja doseganje finančnega kazalnika okvira uspešnosti iz naslova KS, za katerega je bil ob spremembi OP EKP dan predlog spremembe, ki ga je EK zavrnila. Iz tega razloga obstaja velika verjetnost, da omenjen finančni kazalnik v predpisanih rokih ne bo dosežen. V tem primeru bo potrebno del sredstev prednostne naložbe realocirati.

Pri nadaljnjem izvajanju prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo postopki priprave projektov (predvsem aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije, presojo vplivov na okolje in javnimi naročili), pri čemer je zelo pomembno, da se omogoči sočasno izvajanje postopkov oddaje javnih naročil do sklenitve izvajalskih pogodb z uporabo odložnega pogoja, to je pred dejansko dodelitvijo sredstev oziroma pred izdajo odločitve o podpori.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanju OP EKP skupaj izdane 3 odločitve o podpori v skupni vrednosti 45,1 milijona evrov EU sredstev, kar predstavlja 50 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in tveganje na prednostni osi 5 sta podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1 | ESRR | Vzhod | 30.365.580 | 24.292.464 | 85% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6.1 | KS | Celotna SLO | 324.456.291 | 275.787.847 | 85% | 11 | 254.401.776 | 78% | 216.241.510 | 78% |
| 6.2 | ESRR | Vzhod | 33.750.000 | 27.000.000 | 80% | 3 | 6.367.982 | 19% | 5.094.385,5 | 19% |
| 6.2 | ESRR | Zahod | 22.523.989 | 18.019.191 | 80% | 3 | 12.532.946 | 56% | 10.026.356 | 56% |
| 6.3 | KS | Celotna SLO | 5.882.353 | 5.000.000 | 85% | 1 | 5.882.353 | 100% | 5.000.000 | 100% |
| 6.3 | ESRR | Vzhod FI | 4.000.000 | 3.200.000 | 80% | 1 | 4.000.000 | 100% | 3.200.000 | 100% |
| 6.3 | ESRR | Zahod FI | 2.250.000 | 1.800.000 | 80% | 1 | 2.250.000 | 100% | 1.800.000 | 100% |
| 6.3 | ESRR | Vzhod | 64.906.700 | 51.925.360 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6.3 | ESRR | Zahod | 36.476.008 | 29.180.806 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Skupaj OS 6 |  |  | 524.610.921 | 436.205.668 | 83% |  | 285.435.056 | 54% | 241.362.252 | 55% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja se izvaja 11 operacij. Pri vseh operacijah so že podpisane sofinancerske pogobe, dela  pa potekajo v skladu s terminskimi načrti. Osem od navedenih 11 operacij se izvaja v okviru specifičnega cilja Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, tri operacije pa v okviru specifičnega cilja Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru te prednostne naložbe je bil potrjen tudi veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Ocenjena vrednost projekta je 135 milijonov evrov z DDV. Od tega se predvideva sofinanciranje iz KS v višini 69 milijonov evrov. Gre za finančno največji okoljski projekt v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev OU ocenjuje, da priprava projektov z manjšimi zamiki poteka v okviru akcijskega načrta, ki ga je MOP pripravilo v okviru poročila za drugo trimesečje 2017. Do konca poročanega obdobja je bilo potrjenih šest operacij, in sicer:

- Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras,

- Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita,

- Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini,

- Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – Mala barja Marja,

- Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – Gorički travniki in

- Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA.

Iz zgoraj navedenega OU ocenjuje, da bo v naslednjem obdobju pomembno, da se pospeši fizično izvajanje potrjenih operacij na terenu ter nadaljuje z dosedanjim trendom priprave novih projektov skladno s sprejetim akcijskim načrtom.

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč se je oktobra 2016 začel izvajati projekt Sinica − Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje, za katerega je bila odločitev izdana septembra 2016. V okviru prednostne naložbe 6.3 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 6.3 so bila v prvem trimesečju 2017 pripravljena vsebinska navodila za izvajanje ukrepov urbanega razvoja z mehanizmom CTN. PO ZMOS je v sodelovanju s PO MOP pripravil in objavil javno povabilo za predložitev vlog v maju 2017. Prva faza izbora operacij se je končala avgusta 2017, sledilo pa je preverjanje postopkov izbora, ki ga je opravilo MOP. Trenutno se izvaja druga faza neposredne potrditve operacije, kar pomeni, da mestne občine pripravljajo vloge za projekte, skupine projektov oziroma program, ki ga izvaja upravičenec, kar bodo posredovale PO MOP. MOP je nekatere vloge mestnih občin že prejel. SVRK je do sedaj zaradi formalne in vsebinske dopolnitve na MOP posredoval odziv za dve operaciji. Vlogi sta v dopolnitvi na PO MOP.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupaj izdanih 19 odločitev o podpori v skupni vrednosti 241,3 milijona evrov EU sredstev, kar predstavlja 55 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

V okviru šeste prednostne osi bi se lahko izvajanje še pospešilo z ustreznimi ukrepi, med katerimi je zelo pomembno omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja) oziroma z zagotovitvijo sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka vzporedno s postopki neposredne potrditve operacije).

- Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne

- mobilnosti

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.1 | ESRR | Vzhod | 50.000.000 | 40.000.000 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | KS | Celotna SLO | 185.882.353 | 158.000.000 | 85% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7.2 | ESRR | Vzhod | 85.544.115 | 68.435.292 | 80% | 2 | 17.323.397 | 20% | 13.858.718 | 20% |
| 7.3 | KS | Celotna SLO | 76.579.153 | 65.092.280 | 85% | 1 | 203.694.259 | 266% | 63.528.967 | 98% |
| Skupaj OS 7 |  |  | 398.005.621 | 331.527.572 | 83% |  | 221.017.656 | 56% | 77.387.685 | 23% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Na prednostni naložbi 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa so predvideni trije projekti, in sicer: Nadgradnja vozlišča Pragersko, Nadgradnja železniške proge Maribor−Šentilj−državna meja z novimi objekti na odseku Maribor–Pesnica in Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper.

Državni prostorski načrt za projekt Vozlišče Pragersko je potrjen. Decembra 2016 je bil izdelan projekt za gradbeno dovoljenje in usklajen s pobudo JASPERS. Pridobljenih je 99,5 odstotka zemljišč. Z JASPERS je bila usklajena študija izvedljivosti projekta (Feasibility Study). 8. marca 2018 je bilo s strani JASPERS izdano pozitivno zaključno poročilo (Action Completion Note, ACN) za projekt. Septembra 2017 je bilo objavljeno javno naročilo za gradbena dela. Odpiranje ponudb je potekalo 24. novembra 2017. Prejeti so bili tri ponudbe in en revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo. Ponudbe so v fazi dopolnjevanja. Odločitev o izboru bo izdana aprila 2018. Podpis pogodbe je predviden maja 2018. Rok za izvedbo del je 25 mesecev od uvedbe v delo. Projekt zajema izvedbo pasivne protihrupne zaščite, zaradi česar se zamika pridobitev okoljevarstvenega soglasja in posledično gradbenega dovoljenja. Prvi izdatki izvedbenih del projekta so bili predvideni v začetku druge polovice leta 2018, vendar se dela ne bodo mogla začeti izvajati pred pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja (OVS), vodnega soglasja in gradbenega dovoljenja za projekt.

Za projekt Nadgradnja proge Maribor−Šentilj je bila za novogradnjo predora Pekel in viadukta Pesnica v marcu 2018 izdelana in recenzirana projektna dokumentacija (PGD), medtem ko je dokumentacija Projekt za izvedbo (PZI) v izdelavi. V marcu 2018 je bila s strani Vlade RS sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za nove objekte. Projektna dokumentacija za nadgradnjo obstoječe proge je izdelana. Za oddajo del nadgradnje odseka Pesnica–Šentilj–državna meja je bilo maja 2017 objavljeno javno naročilo, pri katerem je bil v zvezi z odločitvijo o izbiri ponudnika prejet revizijski zahtevek. Državna revizijska komisija je revizijski zahtevek decembra 2017 v prvi točki odobrila. Izbrani ponudnik je bil pozvan k dopolnitvi ponudbe. Na novo odločitev o izboru je bil ponovno prejet revizijski zahtevek, ki je v presoji na Državni revizijski komisiji. Konec decembra 2017 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za nadgradnjo odseka Maribor–Podčehova. Prispele so tri ponudbe. Ponudbe so pregledane in posredovani so bili pozivi za dopolnitev ponudb. Rok izvedbe del je 22 mesecev. Pripravljena je študija upravičenosti, ki je v končni fazi usklajevanja z JASPERS. Vloga projekta bo posredovana na JASPERS aprila 2018. Poročilo o presoji vplivov na okolje je izdelano in bilo posredovano na JASPERS, vendar se zaradi pasivne protihrupne zaščite tudi pri tem projektu zamika pridobitev OVS. Posredovanje vloge na EK je predvideno po prejemu OVS za projekt.

Za projekt Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper je izdelana in revidirana PGD. Pridobljena sta okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 1. marca 2018 je bil na JASPERS posredovan obrazec vloge za velik projekt z investicijsko študijo, oceno vpliva podnebnih sprememb in okoljskim povzetkom. 15. marca 2018 je potekal usklajevalni sestanek z JASPERS. 30. marca 2018 je bila na JASPERS posredovana dodatna dokumentacija, prejem zaključnega poročila JASPERS pa se pričakuje maja 2018. Vloga bo posredovana na EK po prejemu zaključnega poročila.

Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč, je predvidena izvedba naslednjih projektov: Gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste – priključek Osredek, Gradnja obvoznice Murska Sobota (1. etapa), Gradnja obvoznice Krško in druge regionalne povezave na omrežje TEN, izhajajoče iz prometne strategije (izključno cestna infrastruktura), ki so v skupnem interesu regije in države in jih bodo razvojni sveti regij ob izpolnjevanju pogojev predlagali za vključitev v Dogovor za razvoj regije (DRR) v okviru drugega povabila, ki je bilo objavljeno novembra 2017. Decembra 2017 in januarja 2018 so z nekaterimi regijami potekali usklajevalni sestanki glede priprave vlog za DRR. Rok za oddajo predlogov je bil 15. februar 2018.

Za projekt Gradnja 3. razvojne osi (južni del) je sprejet državni prostorski načrt. Maja 2017 so bile podpisane pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije Projekt za gradbeno dovoljenje/Projekt za izvedbo (PGD/PZI) in okoljske dokumentacije. Dokumentacija PGD je bila izdelana in recenzirana marca 2018, v izdelavi pa je dokumentacija Projekt za izvedbo (PZI). Parcelacija zemljišč je končana in izvajajo se postopki odkupov nepremičnin ter zemljišč. Izveden je bil arhitekturni natečaj za izvedbo dveh mostov čez reko Krko. Na natečaj so prispele tri natečajne rešitve. Ker nobena ni izpolnjevala naravovarstvenih pogojev, ni prišlo do izbora. Izveden je bil nov postopek arhitekturnega javnega natečaja. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno 15. marca 2018. Sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije je predvidena maja 2018. Pridobitev gradbenega dovoljenja za traso avtoceste je predvidena do konca leta 2018, če ne bo dodatnih zamikov pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja. Gradbeno dovoljenje za oba mostova se bo pridobivalo ločeno in je predvideno marca 2019. Objava javnega naročila za vsa izvedbena dela je predvidena aprila 2019. Dela bodo potekala od leta 2020 do konca leta 2022.

Za projekt Gradnja obvoznice Murska Sobota v dolžini 2,7 km je izdelana vsa potrebna dokumentacija, pridobljena so vsa soglasja in podpisana je izvajalska pogodba. Dela na projektu se izvajajo. Odločitev o podpori za projekt je bila izdana 21. junija 2017. Dela bodo izvedena do septembra 2018. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 6,4 milijona evrov, od tega je prispevek EU (ESRR Vzhod) 5,1 milijona evrov.

Za projekt Obvoznica Krško je bila odločitev o podpori izdana 23. oktobra 2017. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 10,9 milijona evrov, od tega prispevek EU (ESRR Vzhod) 8,7 milijona evrov. Gradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste poteka. Dela bodo izvedena do marca 2019. Na portalu javnih naročil je bilo decembra 2017 objavljeno tudi javno naročilo za gradnjo preostalega dela obvoznice (obvoznica Žadovinek in rekonstrukcija ceste Krško–Vrbina). Dela bodo v skladu s terminskim načrtom izvedena v prvi polovici leta 2020.

V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T sta predvidena dva projekta:

- Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje, kjer je že izdana odločba o dodelitvi sredstev. Vse pogodbe so podpisane. 22. novembra 2017 je bila predana v promet Etapa 1 avtoceste z vzporedno lokalno cesto v dolžini 7,25 km. Gradnja Etape 2a v dolžini 5,3 km se izvaja v skladu s terminskim načrtom. Do 31. marca 2018 je bilo skupno izplačanih 60,49 milijona evrov sredstev KS. Do konca leta 2018 bo projekt predan v promet in skoraj v celoti finančno realiziran.

- Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: tehnična dokumentacija in investicijska dokumentacija sta bili izdelani februarja 2018. Investicijska dokumentacija je v dopolnjevanju. Posredovanje vloge na OU je predvideno maja 2018. Javno naročilo za nabavo opreme bo objavljeno maja 2018. Projekt bo zaključen v sredini leta 2019.

Na tej prednostni naložbi v prvem trimesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanju OP EKP skupaj izdane tri odločitve o podpori v skupni vrednosti 77,4 milijona evrov EU sredstev, kar predstavlja 23 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljeni. Vsi kazalniki okvira uspešnosti na prednostni osi 7 so doseženi.

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8.1 | ESS | Vzhod | 110.081.413 | 88.065.130 | 80% | 7 | 108.308.445 | 98% | 86.646.756 | 98% |
| 8.1 | ESS | Zahod | 103.724.140 | 82.979.312 | 80% | 7 | 103.007.466 | 99% | 82.405.973 | 99% |
| 8.2 | ESS | Vzhod | 37.343.285 | 30.009.627 | 80% | 10 | 37.745.328 | 101% | 30.197.063 | 101% |
| 8.2 | ESS | Zahod | 53.737.966 | 42.990.373 | 80% | 10 | 51.909.832 | 97% | 41.527.866 | 97% |
| 8.2 | YEI | Vzhod | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 1 | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% |
| 8.3 | ESS | Vzhod | 28.105.291 | 22.484.233 | 80% | 2 | 24.557.652 | 87% | 19.646.121 | 87% |
| 8.3 | ESS | Zahod | 18.745.489 | 14.996.391 | 80% | 2 | 14.438.495 | 77% | 11.550.796 | 77% |
| Skupaj OS 8 |  |  | 372.463.540 | 299.948.138 | 81% |  | 360.693.174 | 97% | 290.397.646 | 97% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V prvem trimesečju 2018 je OU izdal novo odločitev o podpori okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe. Gre za neposredno potrditev-program Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve, za katerega je bilo konec marca dodeljenih 11,2 milijona evrov sredstev iz ESS. Namen programa, ki ga kot upravičenec izvaja Zavod RS za zaposlovanje, je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju starejših brezposelnih oseb za nedoločen čas oziroma najmanj za čas do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Program bo tako prispeval k izboljšanju dostopa do trga dela za starejše, s tem pa zmanjševal njihovo brezposelnost in spodbujal delovno ter socialno aktivacijo.

V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 14 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 169 milijonov evrov sredstev ESS oziroma 98,84 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se izvajajo.

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela v tem obdobju ni bilo izdane nobene nove odločitve o podpori. V januarju pa je OU izdal spremembo odločitve o podpori Javnemu razpisu Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018, s katero so se povečali višina razpoložljivih sredstev javnega razpisa in hkrati načrtovani kazalniki. Prispevek EU za javni razpis tako znaša 1.510.272 evrov namesto prvotnih 1.271.808 evrov. Popravek javnega razpisa je bil v Uradnem listu RS objavljen 19. januarja 2018.

Konec februarja je OU v obravnavo prejel Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019 v višini 0,5 milijona evrov sredstev iz ESS, ki čaka na dopolnitev s strani PO MDDSZ. Prav tako je v obravnavi na OU neposredna potrditev-program Spodbude za zaposlitev mladih, ki je načrtovan v višini 6 milijonov evrov sredstev iz ESS in bo namenjen dodeljevanju subvencij za zaposlitev oseb, ki bodo predhodno uspešno zaključile aktivnosti v okviru javnih razpisov, namenjenih sofinanciranju inovativnih projektov za zaposlovanje mladih oziroma spodbujanju podjetništva med mladimi.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 21 odločitev o podpori in s tem dodelil 90,1 milijona evrov sredstev ESS oziroma 98,61 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.

V prvem trimesečju 2018 v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori, je pa v tem obdobju potekalo usklajevanje dveh neposrednih potrditev projektov. Gre za projekt PREMIK–Poklicno zavarovanje–razvoj enotnega modela zdravstvene analize glede na izpostavljenost in kategorijo delovnega mesta, v vrednosti 373.398 evrov sredstev iz ESS, katerega upravičenec je Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa in projekt Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema, pri katerem EU prispevek znaša 1,2 milijona evrov, upravičenec pa je Inštitut za ekonomska raziskovanja. Za oba projekta OU v začetku meseca aprila pričakuje dopolnitev dokumentacije in posledično izdajo odločitve o podpori.

V okviru te prednostne naložbe so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdane štiri odločitve o podpori in s tem dodeljenih 31,2 milijona evrov sredstev iz ESS oziroma 83,2 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP tako izdanih 39 odločitev o podpori v vrednosti 290,4 milijona evrov in s tem dodeljenih 96,8 odstotka vseh razpoložljivih sredstev.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 8 sicer ni ogroženo, se pa nakazuje precejšen razkorak v realizaciji in izplačilih med oktobrom in decembrom 2018 in je potrebna pospešitev izvajanja na način, da bo čim več izdatkov certificiranih do konca oktobra 2018.

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9.1 | ESS | Vzhod | 61.453.063 | 49.162.450 | 80% | 27 | 62.394.726 | 102% | 49.908.111 | 102% |
| 9.1 | ESS | Zahod | 51.237.669 | 40.990.135 | 80% | 27 | 39.908.549 | 78% | 30.172.240 | 74% |
| 9.2 | ESS | Vzhod | 27.882.363 | 22.305.890 | 80% | 3 | 3.337.750 | 12% | 2.670.200 | 12% |
| 9.2 | ESS | Zahod | 12.496.993 | 9.997.594 | 80% | 3 | 1.514.750 | 12% | 1.211.800 | 12% |
| 9.3 | ESRR | Vzhod | 31.294.226 | 25.035.380 | 80% | 4 | 4.940.000 | 16% | 3.952.000 | 16% |
| 9.3 | ESRR | Zahod | 25.022.847 | 20.018.277 | 80% | 4 | 5.460.000 | 22% | 4.368.000 | 22% |
| 9.4 | ESS | Vzhod | 20.066.306 | 16.053.045 | 80% | 2 | 8.269.471 | 41% | 6.615.577 | 41% |
| 9.4 | ESS | Zahod | 17.495.790 | 13.996.632 | 80% | 2 | 8.014.513 | 46% | 6.411.610 | 46% |
| 9.5 | ESRR | Vzhod | 18.750.001 | 15.000.000 | 80% | 25 | 19.995.092 | 107% | 15.996.074 | 107% |
| 9.5 | ESRR | Zahod | 18.750.000 | 15.000.000 | 80% | 12 | 10.354.400 | 55% | 8.283.520 | 55% |
| Skupaj OS 9 |  |  | 284.449.258 | 227.559.403 | 80% |  | 164.189.250 | 58% | 129.589.132 | 57% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti je OU v prvem trimesečju 2018 izdal eno odločitev o podpori v vrednosti 438.556 evrov (EU del), in sicer eni NPO: Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija v vrednosti 438.556 evrov.

V celotnem obdobju je bilo pri tej prednostni naložbi tako izdanih skupaj 27 odločitev o podpori in s tem vključenih 88,8 odstotka pravic porabe.

V tem obdobju sta bili izdani tudi dve spremembi odločitve o podpori, in sicer za NPO Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije pri kateri se je uvedel nov strošek pavšala in NPO Nakup laboratorijske opreme za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog pri kateri se je povečala skupna višina že dodeljenih sredstev na 45.760 evrov (EU del).

V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena OU v prvem trimesečju 2018 ni izdal nobene nove odločitve o podpori.

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo PO izvajata ti dejavnosti:

- na MDDSZ so imenovali delovno skupino, ki je zadolžena za načrtovanje in izvedbo aktivnosti, ki bodo pripomogle k pravočasni izvedbi načrtovanih ukrepov. Načrtovani ukrepi so: (i) gradnja nastanitvenih enot za starejše, (ii) pridobitev mreže nastanitvenih enot in dnevnih centrov ter (iii) modernizacija mobilnih enot za podporo programom, namenjenih osebam iz drugega cilja prve prednostne naložbe ter osi in z drugimi različnimi oblikami zasvojenosti. Aprila 2018 bo na OU posredovana vloga za odločitev o podpori za projekt Modernizacija mobilnih enot, preostali vlogi za odločitev o podpori pa bosta na OU posredovani septembra 2018. V okviru dogovora za razvoj regij se bo v okviru prednostne naložbe 9.3 sofinanciralo štiri projekte, vloge za te projekte pa bodo na OU posredovane predvidoma v drugi polovici leta 2018.

- PO MZ: izdane so bile odločitve o podpori za: NPO Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog, NPO Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo − ZIM Stara Gora, javni razpis Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih in NPO - Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – informacijska podpora. Vse operacije so v fazi izvajanja (potekajo postopki javnega naročanja).

V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja v prvem trimesečju 2018 ni bilo izdane nobene nove odločitve o podpori.

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne akcijske skupine (LAS) so na podlagi potrjenih SLR objavile javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR. LAS so že izvedle izbor projektov in te poslale MGRT. MGRT je do konca marca prejelo skupno 186 projektnih vlog. Na najpomembnejšem podukrepu, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako že potrjenih 98 projektov in sklenjenih 75 pogodb o sofinanciranju z upravičenci, ki so omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitev zahtevkov za izplačilo. Izvajanje na ostalih podukrepih poteka tekoče.

V okviru prednostne osi 9 – ESS del je bilo v celotnem obdobju izvajanju OP EKP skupaj izdanih 32 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 97 milijonov evrov EU sredstev, kar predstavlja 63,6 odstotka razpoložljivih EU sredstev.

V okviru prednostne osi 9 – ESRR del je bilo v celotnem obdobju izvajanju OP EKP skupaj izdanih 41 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 32,6 milijona evrov EU sredstev, kar predstavlja 43,4 odstotka razpoložljivih EU sredstev.

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupaj izdanih 73 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 129,6 milijona evrov EU sredstev, kar predstavlja 57 odstotkov razpoložljivih EU sredstev.

Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.1 | ESS | Vzhod | 125.936.796 | 100.749.437 | 80% | 24 | 88.087.214 | 70% | 70.469.771 | 70% |
| 10.1 | ESS | Zahod | 97.354.278 | 77.883.422 | 80% | 24 | 73.666.000 | 76% | 58.932.800 | 76% |
| 10.2 | ESS | Vzhod | 20.082.883 | 16.066.306 | 80% | 5 | 8.962.473 | 45% | 7.169.978 | 45% |
| 10.2 | ESS | Zahod | 17.871.993 | 14.297.594 | 80% | 5 | 5.773.255 | 32% | 4.618.604 | 32% |
| 10.3 | ESRR | Vzhod | 12.517.690 | 10.014.152 | 80% | 1 | 12.813.095 | 102% | 10.250.476 | 102% |
| 10.3 | ESRR | Zahod | 12.511.424 | 10.009.139 | 80% | 1 | 12.216.019 | 98% | 9.772.815 | 98% |
| Skupaj OS 10 |  |  | 286.275.063 | 229.020.050 | 80% |  | 201.518.054 | 70% | 161.214.443 | 70% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine sta bili v prvem trimesečju 2018 izdani dve odločitvi o podpori v skupnem znesku 6.100.000 evrov prispevka EU, in sicer za:

- javni razpis Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 v vrednosti 4 milijone evrov EU dela; namen javnega razpisa je zaposlenim, ki delujejo na področju športa, omogočiti pridobivanje znanj in kompetenc, ki so nujne zaradi potreb posameznih delovnih mest, do katerih prihaja zaradi nove oz. spremenjene športne opreme in orodij, tehnike izvajanja trenažnega procesa in procesa rehabilitacije, didaktičnih pripomočkov idr… in

- NPO-program Štipendije za specializirane poklice v kulturi v vrednosti 2 milijona evrov EU dela; v okviru programa se bo financiralo štipendije za podiplomski študij v tujini in štipendije za usposabljanje v tujini. S programom se bosta mladim omogočila izobraževanje in usposabljanje v specializiranih in deficitarnih poklicih na področju kulture. Sofinanciranje štipendij bo omogočalo dodatno izobraževanje na področju kulture, zagotavljalo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja in dvigovalo specifična znanja in usposobljenosti.

Izdana je bila tudi odločitev o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za program Kompetenčni centri za razvoj kadrov zaradi povečanja skupne vrednosti operacije za 719.999,98 evrov EU del. Izdani je bili tudi odločitev o podpori za Razvoj kadrov v športu, kjer se je ustrezno popravilo razmerje sredstev po regijah in spremenjena odločitev o podpori za Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2016–2018 zaradi zmanjšanja skupne vrednosti operacije (525.000 evrov EU del), saj se je operacija začela izvajati kasneje kot je bilo prvotno predvideno.

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 48 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 129,40 milijona evrov sredstev ESS, kar pomeni 72,44 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju prednostne naložbe ni niti večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo. Doseganje okvira uspešnosti na tej PN ni ogroženo.

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela OU v prvem trimesečju 2018 ni izdal nobene odločitev o podpori. V drugem trimesečju OU pričakuje obravnavo NPO Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018–2022.

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru te prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih pet odločitev o podpori in s tem dodeljenih 11,79 milijona evrov sredstev iz ESS, kar je 38,82 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Doseganje okvira uspešnosti na tej PN ni ogroženo.

V okviru prednostne naložbe 10.3 Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje je OU maja 2017 izdal odločitev o podpori za program Nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga izvaja upravičenec (ARNES), in sicer v višini 20,023 milijona evrov EU dela. Namen programa so vzpostavitev brezžičnih omrežij v vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), zagotovitev ustreznega števila odjemalcev IKT in razvitje ter vzpostavitev podporne e-vsebine in e-storitve.

Celotna vrednost programa, vključno z drugimi javnimi viri (lastna sredstva vzgojno-izobraževalnih zavodov), znaša 40,2 milijona evrov. Aktivnosti potekajo v skladu z načrtom.

V okviru prednostne naložbe 10.3 je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana ena odločitev o podpori in s tem dodeljenih 20,02 milijona evrov sredstev ESRR, s čimer so dodeljena vsa razpoložljiva sredstva ESRR na tej prednostni osi. Doseganje okvira uspešnosti na tej prednostni naložbi ni ogroženo.

V okviru prednostne osi 10 – ESS del je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupaj izdanih 53 odločitev o podpori v skupni vrednosti 141 milijonov evrov EU sredstev, kar predstavlja 67,6 odstotka razpoložljivih EU sredstev.

V okviru prednostne osi 10 – ESRR del je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana ena odločitev o podpori v vrednosti 20 milijonov evrov EU sredstev, kar predstavlja vsa razpoložljiva EU sredstva.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupaj izdanih 54 odločitev o podpori v skupni vrednosti 161 milijonov evrov EU sredstev, kar predstavlja 70,4 odstotka razpoložljivih EU sredstev.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 10 ni ogroženo.

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11.1 | ESS | Vzhod | 25.610.883 | 20.488.706 | 80% | 5 | 25.706.956 | 100% | 20.565.565 | 100% |
| 11.1 | ESS | Zahod | 40.462.377 | 32.369.901 | 80% | 5 | 40.203.666 | 99% | 32.191.627 | 99% |
| 11.2 | ESS | Vzhod | 6.270.720 | 5.016.576 | 80% | 1 | 6.035.910 | 96% | 4.828.728 | 96% |
| 11.2 | ESS | Zahod | 6.248.496 | 4.998.797 | 80% | 1 | 6.223.698 | 100% | 4.978.959 | 100% |
| Skupaj OS 11 |  |  | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% |  | 78.170.230 | 99% | 62.564.878 | 100% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja OU v prvem trimesečju 2018 ni izdal nobene nove odločitve o podpori, je pa bila v začetku marca potrjena sprememba projekta Prenova MFERAC. V okviru javnih naročil se pospešeno izvajajo potrjeni projekti. Do nekaterih zamud prihaja zaradi revizij razpisne dokumentacije, kar podaljša čas izvedbe postopka javnega naročanja.

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj izdanih deset odločitev o podpori NPO-projektov v vrednosti 52,8 milijona evrov, kar pomeni 99,80 odstotka razpoložljivih sredstev.

V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev sta bili v celotnem obdobju 2014–2020 izdani dve odločitvi o podpori: za Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v vrednosti 4.800.000 evrov (EU del), v okviru katerega bo podprtih 12 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev (projekti se bodo začeli izvajati v začetku leta 2018) in za Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev v vrednosti 5.007.686 evrov (EU del).

Skupna vrednost javnih razpisov znaša 9,81 milijona evrov (EU del), kar pomeni 98 odstotkov razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanju OP EKP skupaj izdanih 12 odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,6 milijona evrov EU sredstev, kar predstavlja 99,51 odstotka razpoložljivih EU sredstev.

Prednostna os ne izkazuje izrazitega tveganja pri doseganju finančnih kazalnikov, vendar pa izkazuje tveganje pri doseganju fizičnega kazalnika »Število razvitih sistemov v pravosodju«, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Potrebni bodo ukrepi v smeri pospešitve oddaje javnih naročil ter sistemskega urejanja področja.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 11 sta podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

- Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12.1 | KS | Celotna SLO | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | 9 | 103.448.885 | 98% | 87.931.552 | 98% |
| Skupaj OS 12 |  |  | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% |  | 103.448.885 | 98% | 87.931.552 | 98% |

- Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4*100 |  |  | 8/4*100 |  | 10/5*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13.1 | ESRR | Vzhod | 17.640.306 | 14.112.244 | 80% | 2 | 16.333.207 | 93% | 13.066.566 | 93% |
| 13.1 | ESRR | Zahod | 3.812.833 | 3.050.266 | 80% | 2 | 3.529.625 | 93% | 2.823.700 | 93% |
| Skupaj OS 13 |  |  | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% |  | 19.862.832 | 93% | 15.890.266 | 93% |

- Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

| PN | SKLAD | REGIJA | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | Dodeljena sredstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori** | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/4x100 |  |  | 8/4x100 |  | 10/5x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14.1 | ESS | Vzhod | 11.340.197 | 9.072.157 | 80% | 5 | 11.980.470 | 106% | 9.584.376 | 106% |
| 14.1 | ESS | Zahod | 4.744.859 | 3.795.887 | 80% | 5 | 5.010.448 | 106% | 4.008.359 | 106% |
| Skupaj OS 14 |  |  | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% |  | 16.990.918 | 106% | 13.592.734 | 106% |

Vir: SVRK

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).

** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

*** EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje evropske kohezijske politike, potrdil vse operacije. V okvir operacij so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene aktivnosti informacijskega sistema e-CA in e-MA) in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike.

- POVZETEK AKTIVNOSTI od januarja do konca marca 2018

V prvem trimesečju 2018 je bilo v okviru ESS, ESRR in KS na OU izdanih 19 novih odločitev o podpori v vrednosti 137,2 milijona evrov (EU del). Odobrenih je bilo:

- devet novih javnih razpisov v višini 84,3 milijona evrov EU dela; med največjimi po vrednosti omenjamo:

− Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovano-razvojnih projektov TRL (3-6) v višini 36 milijonov evrov EU dela,

– Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 v višini 15 milijonov evrov EU dela,

– Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3 v višini 14,8 milijona evrov EU dela;

- dve NPO–programa v vrednosti 13,3 milijona evrov EU dela:

– Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve v višini 11,2 milijona evrov EU dela in

– Štipendije za specializirane poklice v kulturi v višini 2,1 milijona evrov EU dela;

- osem NPO–projektov v vrednosti 63,5 milijona evrov EU dela; med njimi navajamo največje po vrednosti sofinanciranja:

− Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave–Območje Meže z Mislinjo v višini 15,2 milijona evrov EU dela,

– Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT) v višini 8,6 milijona evrov EU dela,

– Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti–poslovni modeli 2018–2022 v višini 8,1 milijona evrov EU dela.

Hkrati je OU v prvem trimesečju 2018 izdal 19 odločitev za spremembo/popravek/dopolnitev odločitev o podpori za javne razpise in NPO–programe/projekte, ki so bile izdane do konca leta 2017. V okviru slednjih je prišlo za skupno 1 milijon evrov povečanj EU dela.

Tabela 4: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020, 31. 3. 2018

| Projekt | Prednostna os | Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrtletje) | Načrtovan datum zaključka del (leto, četrtletje) | Prednostna naložba | STANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC odsek na omrežju TEN-T A4: Draženci–MMP Gruškovje | 7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2015 – 1. četrtletje | 2018 – 4. četrtletje | 7.3 Podpiranje projektov multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T | Projekt je v izvedbi. Odločitev o podpori v EK je bila prejeta 7. aprila 2016. Vse izvajalske pogodbe so podpisane. Septembra 2016 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba. Novembra 2017 je bila predana v promet Etapa 1 z vzporedno lokalno cesto v dolžini 7,25 km. Do 31. marca 2018 je bilo skupno izplačanih 60,49 milijona evrov sredstev KS. Do konca leta 2018 bo v promet predana še Etapa 2 v dolžini 5,3 km in projekt bo skoraj tudi v celoti finančno realiziran. |
| 3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta | 7.Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2020 – 3. četrtletje | 2022 – 4. četrtletje | 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč. | Za projekt je sprejet državni prostorski načrt (DPN). Maja 2017 je bila podpisana pogodba za izdelavo dokumentacije PGD/PZI in okoljske dokumentacije. PGD in PVO dokumentaciji sta bili izdelani marca 2018, PZI dokumentacija pa bo izdelana v drugi polovici leta 2018. Izvajajo se postopki odkupa zemljišč. Na prvem arhitekturnem natečaju za izvedbo dveh mostov čez reko Krko ni prišlo do izbora rešitve, zato je bil ponovljen. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno 15. marca 2018. Pridobitev gradbenega dovoljenja za traso avtoceste je predvidena do konca leta 2018, če bo Vlada RS v kratkem sprejela Spremembo Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, saj projekt predvideva izvedbo pasivne protihrupne zaščite. Gradbeno dovoljenje za oba mostova se bo pridobivalo ločeno in je predvideno marca 2019. Dela bodo potekala v letih od 2020 do konca 2022. |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 6.Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | 2017 – 1. četrtletje | 2019 – 4. četrtletje | 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja. | Odločitev EK je bila prejeta 14. avgusta 2017. |
| Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj | 7.Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2018 – 2. četrtletje | 2021 – 2. četrtletje | 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa. | V zaključni fazi usklajevanja z JASPERS je študija upravičenosti. Izdelava tehnične dokumentacije za dela nadgradnje je zaključena in izvedbena dela so v postopku javnega naročanja. Izdelava tehnične dokumentacije za nova objekta je v teku. Marca 2018 je bila izdelana in recenzirana projektna dokumentacija (PGD), prav tako je bila izdelana in posredovana na JASPERS okoljska dokumentacija (PVO) OVS ne bo mogoče pridobiti pred sprejemom Spremembe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju s strani Vlade RS. |
| 2. tir železniške proge Divača-Koper: gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan | 7.Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2019 – 1. četrtletje | 2023 – 4. četrtletje | 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa. | Vloga projekta je v pripravi in je bila posredovana v prvi pregled na JASPERS 1. marca 2018. Pripombe JASPERS se pričakuje do sredine aprila 2018, prejem zaključnega poročila JASPERS pa maja 2018. Vloga bo posredovana na EK po prejemu zaključnega poročila. |

Vir: SVRK

Projekta Nadgradnja železniške proge Zidani most−Celje in Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča, o katerih je bilo do zdaj poročano v četrtletnih poročilih v preglednici za velike projekte s spremembo OP EKP, nista več v tej kategoriji. Projekt Nadgradnja železniške proge Zidani most−Celje se izvaja s sredstvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in tako ni več del OP EKP. Ocenjena vrednost projekta Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča pa je padla pod mejo za velik projekt in ga zato v preglednici za velike projekte ne opisujemo več.

Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

Sprememba Uredbe EKP maja 2016 je določila način izvajanja in razmerja med OU in ministrstvi, vključenimi v izvajanje FI. MGRT je kot PO za FI že začelo izvajati aktivnosti. Vzpostavljen je usmerjevalni odbor za FI, ki daje priporočila PO. Vlada RS je dala soglasje h Ključnim elementom FI v programskem obdobju 2014–2020 in se seznanila s tem, da SID (Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana) izpolnjuje pogoje iz 28. člena Zakona o javnem naročanju za začetek postopka izbora upravljavca sklada skladov (Sklep št. 30300-4/2017/4 z dne 15. junija. 2017). Organ upravljanja je 23. novembra 2017 izdal odločitev o podpori finančnim instrumentom. 24. novembra 2017 pa je bil podpisan Sporazum o financiranju za operacijo Finančni instrumenti 2014–2020 med RS, MGRT in SID v višini 253 milijonov evrov. Prva tranša v višini 63.250.000 evrov je bila tudi v celoti že vplačana v sklad skladov.

V skladu s sporazumom o financiranju je SID pripravila Poslovno finančni načrt sklada skladov za leto 2018, ki ga je potrdil tudi Usmerjevalni odbor FI na seji 25. januarja 2018. SID je v prvem četrtletju izvajala naslednje aktivnosti:

- priprava dokumentacije za finančni instrument EKP Posojila za RRI in EKP Mikro posojila za MSP (granulacija pogojev instrumenta na ravni končnih prejemnikov, priprava splošnih pogojev instrumenta,  analiza tveganj),

- priprava dokumentacije za izbor finančnih posrednikov za izvajanje FI v skladu z ZJN (granulacija  meril za izbor, osnutek finančnega sporazuma in ostala navodila) in

- aktivni dialog s potencialnih finančnimi posredniki.

Tabela 5: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem obdobju 2014–2020

v EUR (EU del)

| Prednostna naložba | Regija | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Vzhod | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 34.200.000,00 |
| 1.2 | Zahod | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 53.800.000,00 |
| 1.2 vsota |  | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 88.000.000,00 |
| 3.1 | Vzhod | 13.875.000,00 | 13.875.000,00 | 13.875.000,00 | 13.875.000,00 | 55.500.000,00 |
| 3.1 | Zahod | 19.875.000,00 | 19.875.000,00 | 19.875.000,00 | 19.875.000,00 | 79.500.000,00 |
| 3.1 vsota |  | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 135.000.000,00 |
| 4.1 | Celotna SLO | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.1 vsota |  | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 25.000.000,00 |
| 6.3 | Vzhod | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.200.000,00 |
| 6.3 | Zahod | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.800.000,00 |
| 6.3 vsota |  | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 5.000.000,00 |
| Skupna vsota |  | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | 253.000.000,00 |

- 3.3 Napoved certificiranih izdatkov

Tabela 6: Napovedi certificiranih izdatkov po skladih (EU del)

|  | OP/sklad | 2018 |  |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jan.–sep. | okt.–dec. | Skupaj |  |
|  |  |  |  | (1+2) |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Napoved certificiranih izdatkov, poslanih na EK | OP 14–20–ESRR | 120.750.537 | 80.500.358 | 201.250.894 | 293.463.507 |
|  | OP 14–20 –KS | 114.243.113 | 76.162.075 | 190.405.188 | 170.392.967 |
|  | OP 14–20–ESS+YEI | 95.500.060 | 71.739.739 | 167.239.799 | 148.474.612 |
|  | Skupaj | 330.493.709 | 228.402.172 | 558.895.881 | 612.331.086 |

Napovedi certificiranih izdatkov izhajajo iz ocen organa upravljanja in organa za potrjevanje.

- 4 Zaključek

- 4.1 Aktivnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike

V finančni perspektivi 2014–2020 za regijske projekte, med katere prištevamo tudi projekte lokalnih skupnosti, ni več posebne prednostne osi kot v preteklem programskem obdobju. V izvajanje kohezijske politike sta bila kot novost vpeljana posebna pristopa, ki sta namenjena lokalnim skupnostim in tudi drugim deležnikom lokalnega razvoja: izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in CLLD.

Poleg že omenjenih mehanizmov (CTN in CLLD) je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t. i. dogovorov za razvoj regij, ki pomenijo uresničevanje načel večnivojskega upravljanja, saj na ravni razvojnih regij (NUTS III) omogočajo izvajanje usklajenih regijskih in državnih sektorskih razvojnih prioritet. Na podlagi konsenza med razvojnimi sveti regij, ki predstavljajo javni, nevladni in privatni sektor v regiji in državo, se sprejmejo dogovori za razvoj regij.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

V okviru mehanizma CLLD so na voljo sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Sredstva navedenih skladov se pri izvajanju strategije lokalnega razvoja (SLR) uporabljajo tako, da vsak sklad zagotovi prispevek k ciljem posameznega programa.

Lokalna partnerstva so morala pri pripravi SLR izhajati iz teh ključnih izzivov, ki so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Zagotovljen je moral biti prispevek k ciljem sektorskih strategij na področju socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva, trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da sámo določi prioritete in razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju. Potrebe so morale lokalne akcijske skupine (LAS) opredeliti v SLR, ki so bile sprejete v letu 2017.

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje RS tako, da so s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprte operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne LAS in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so prepoznana kot nepodeželjska območja. S sredstvi ESRR so lahko podprte operacije na celotnem območju LAS in v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

MGRT je do konca marca prejelo skupno 186 projektnih vlog. Na najpomembnejšem podukrepu, ki je namenjen izvajanju projektov, je bilo tako že potrjenih 98 projektov in sklenjenih 75 pogodb o sofinanciranju z upravičenci, ki so omogočile začetek izvajanja in izstavitev prvih zahtevkov za izplačilo. Izvajanje na ostalih podukrepih poteka tekoče.

Težave, povezane s sistemom e-MA, so bile v glavnem odpravljene, tako da sistem zdaj omogoča ustrezno informacijsko podporo za izvajanje operacij.

Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

CTN so nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru CTN sodelujejo trije posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Zadnji sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in PO, pristojne za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.

Vlada RS je 26. januarja 2017 imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo poročila o uskladitvi trajnostnih urbanih strategij (TUS) s smernicami EK za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo izvedbenih načrtov TUS v 11 mestnih občinah. Do 28. junija 2017 je izvedbene načrte sprejelo vseh 11 mestnih občin. 30. junija 2017 je medresorska delovna skupina končala svoje delo pregleda uskladitve izvedbenih načrtov TUS s smernicami EK.

V prvem trimesečju leta 2017 sta MOP in MZI sprejeli in objavili vsebinska izhodišča za pripravo operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, in sicer za vse tri prednostne naložbe. 17. marca 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za izvedbo operacij prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti. Postopek izbora operacij, izbranih na javnem povabilu, se je končal avgusta 2017, ko je ZMOS objavilo seznam projektov, izbranih za sofinanciranje v prvi fazi izbora operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, MZI pa je preverilo, ali izbrane operacije pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov zadevne prednostne osi ter ali je ZMOS nediskriminatorno in pregledno izvedlo postopke izbora operacij ter upoštevalo splošna načela v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in vsemi preostalimi podlagami. Povabilo za predložitev vlog je bilo objavljeno za vrednost 10.000.000 evrov sredstev KS. Trenutno prijavitelji pripravljajo vloge za neposredno potrditev operacij: MZI je prejelo pet vlog upravičencev v skupni vrednosti 680.350,93 evrov EU sredstev, ki so bile posredovane v potrditev OU. Za eno operacijo je bila že izdana odločitev o podpori v višini 0,1 milijona evrov EU sredstev.

26. maja 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za izvedbo prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč. Ob pripravi povabila so bile zaznane težave, ki lahko zamaknejo začetek izvajanja operacij v leto 2019. Težave se kažejo predvsem zaradi neizvedenih predhodnih postopkov presoje vplivov na okolje v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj pri projektih, ki že imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje, in pri izpeljavi postopkov javnega naročanja ter umeščanja v proračunske dokumente, ki ne omogočajo sočasne izvedbe nekaterih postopkov. Operacije v okviru navedenega povabila ZMOS so bile izbrane avgusta 2017. Trenutno poteka tehnično usklajevanje posameznih vlog prijaviteljev z MOP. Na SVRK sta do sedaj prispeli dve vlogi za neposredno potrditev operacije. Obe sta bili vrnjeni v formalno in vsebinsko uskladitev na PO MOP.

Javno povabilo za izvedbo prednostne naložbe 4.4 Ukrepi trajnostne mobilnosti za del ukrepov, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, je bilo objavljeno oktobra 2017, decembra 2017 pa so bile izbrane operacije v okviru zadevnega povabila. Trenutno poteka priprava vlog na strani upravičencev.

Z objavljenimi povabili in izbranimi operacijami se je tako razmeroma pozno (saj gre za nov mehanizem evropske kohezijske politike) začelo izvajanje mehanizma CTN. PO in OU bosta še naprej zagotavljala tesno sodelovanje in izvajanje aktivnosti v kar najkrajših rokih. Trenutno izvajanje poteka v skladu s terminskimi načrti ZMOS in obeh PO.

Dogovor za razvoj regij (DRR)

Posebna razvojna sredstva iz evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 regionalni politiki na ravni NUTS III (statistične regije) niso več na voljo neposredno v okviru ločene prednostne osi, ampak regionalni akterji za sredstva tekmujejo z drugimi upravičenci v okviru vsebinsko enotnih prednostnih osi.

Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Namen uvedbe dogovorov za razvoj regij je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014-2020 v 12 razvojnih regijah. Podprti bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne potenciale regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) je MGRT 13. novembra 2015 na spletnih straneh MGRT objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije (v nadaljnjem besedilu: prvo povabilo). Regionalne razvojne agencije so kot koordinatorke procesa na ravni razvojnih regij projektne predloge posredovale v predpisanem roku do 15. decembra 2015.

Na podlagi prvega povabila in izvedbe obsežnega teritorialnega razvojnega dialoga med državo in regijami je bilo od 27. oktobra 2017 do konca leta 2017 podpisanih devet dogovorov za razvoj regij v skupni vrednosti 95,12 milijona evrov (od tega znašajo sredstva evropske kohezijske politike 2014–2020 z vključenim slovenskim sofinanciranjem 55,57 milijona evrov in državnega proračuna v višini 39,55 milijona evrov). Pri treh regijah (Zasavski, Pomurski in Obalno-kraški) v okviru prvega povabila ni bilo mogoče uskladiti projektnih predlogov.

Sredstva je zagotovilo pet ministrstev (MOP, MZI, MDDSZ, MK in MGRT) in zadoščajo za sofinanciranje 27 projektov v devetih regijah.

Podpisani dogovori za razvoj regij vsebujejo projekte s področij, kot so:

- odvajanje in čiščenje komunalnih voda (Gorenjska, Osrednjeslovenska, Koroška, Podravje),

- kolesarske poti (Gorenjska, Koroška, Podravje),

- skupnostni centri oziroma bivalne enote za starejše – vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin (Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Posavje, Goriška),

- varstvo narave oz. varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov (Primorsko-notranjska, Posavje, Podravje),

- prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje (Jugovzhodna Slovenija),

- projekti, vezani na vzpostavitev koridorja 4. razvojne osi (Goriška),

- spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva (Podravje),

- regijska štipendijska shema (Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Posavje, Savinjska, Goriška, Koroška),

- revitalizacija gradu (Podravska) in,

- Vonarsko jezero (Savinjska).

Dodatno k tem 27 projektom se v podpisanem dogovoru z Goriško razvojno regijo daje podpora tudi dvema projektoma, ki ju bo Slovenija predlagala kot strateška projekta na programu Interreg V-A Italija-Slovenija (projekt GREen Vipava/Vipacco and Insonzo/Soča INfrastructure (GREVISIN) in projekt Vipava/Vipacco and Insonzo/Soča Flood Risk Management (VISFRIM). Njuni vrednosti nista zajeti v zgoraj navedeni skupni vrednosti podpisanih projektov v devetih regijah.

MGRT je 13. novembra 2017 objavilo drugo povabilo in 8. decembra 2017 spremembo drugega povabila vsem 12 razvojnim svetom regij za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupaj je zagotovljenih 420,055 milijona evrov sredstev evropske kohezijske politike. 133,4 milijona evrov je na voljo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 286,7 milijona evrov pa kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora oziroma osnutka dogovora za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso podpisale dogovora, je bil 15. februar 2018.

Razpisana sredstva je mogoče uporabiti za naslednje prednostne naložbe OP EKP:

3.1 Spodbujanje podjetništva, (poslovne cone, inkubatorji, podpora razvoju podjetništva),

4.4 Spodbujanje urbane mobilnosti (regionalne kolesarske povezave, ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti),

5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam (protipoplavno urejanje),

6.1 Vlaganje v vodni sektor (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo) in

7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (projektna dokumentacija in gradnja cest, ki so opredeljene za izvedbo v obdobju do leta 2022 v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS).

Prejetih je bilo 262 projektnih predlogov za 413 milijonov evrov (EU sredstva in SLO udeležba), od tega za neposredno potrditev na:

PN 3.1: 79 predlogov projektov za 74,7 milijona evrov sredstev OP EKP,

- PN 4.4: 65 predlogov projektov za 123,4 milijona evrov sredstev OP EKP,

- PN 5.1: 14 predlogov projektov za 16,7 milijona evrov sredstev OP EKP,

- PN 6.1: 92 predlogov projektov za 181,8 milijona evrov sredstev OP EKP,

- PN 6.2: 2 predloga projektov za 6,1 milijona evrov sredstev OP EKP in

- PN 7.2: 10 predlogov projektov za 10,3 milijona evrov sredstev OP EKP (samo na kohezijski regiji Vzhodna Slovenija)!!!

MGRT je v začetku marca 2018 posredovalo ministrstvom dokumentacijo glede drugega povabila, in jih zaprosilo, da ministrstva pregledajo gradivo do konca marca. V aprilu se začne teritorialni razvojni dialog.

Tudi pri procesu priprave drugega kroga dogovorov za razvoj regij je poudarjena pomembnost uresničevanja teritorialnega dialoga med državno in regionalno ravnijo. Cilj dialoga je določiti projektne predloge, ki bodo kar najbolj omogočili uresničevanje regionalnih razvojnih programov, ob hkratni uskladitvi regijskih specifičnih ciljev v okviru ciljev resornih politik in OP EKP.

- 4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike

Izzivi, povezani z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018

Konec leta 2017 je stopilo v veljavo pravilo n + 3, po katerem v skladu z Uredbo EU 1303/2013 velja: »Komisija za operativni program razveljavi odobritev kateregakoli dela zneska, ki ni bil uporabljen za izvedbo začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu proračunske obveznosti v okviru operativnega programa.« Pravilo se v skladu z novo metodologijo EK prenese na OP kot celoto in ne več razdeljeno po petih skupinah (sklad + regija): ESS – vzhod/zahod, ESRR – vzhod/zahod in KS ter je bilo v letu 2017 doseženo (cilj je bil 168 milijonov evrov, certificiranih pa je 175 milijonov evrov). V letu 2018 je cilj certifikacija kumulativno 481 milijonov evrov, kar pomeni, da je treba do konca leta certificirati 306 milijonov evrov. Glede na to, da so plačila iz državnega proračuna že presegla 400 milijonov evrov, glede na napoved izplačil do konca leta ter glede na kumulativno certifikacijo v višini 254 milijonov evrov do 31. marca 2018, SVRK ocenjuje, da bo cilj n + 3 tudi v letu 2018 dosežen.

Poleg navedenega pravila, namenjenega zagotavljanju ustrezne dinamike črpanja evropskih sredstev, je še bolj ključno spremljanje okvira uspešnosti, ki je namenjeno zagotavljanju doseganja (fizičnih in finančnih) kazalnikov, kot so definirani v OP EKP. Okvir uspešnosti izvajanja OP EKP za konec leta 2018 sestavljajo mejniki, določeni za vsako prednostno os, razen za prednostne osi, namenjene tehnični podpori.

Za zmanjševanje tveganj zato OU skupaj s posredniškimi organi izvaja dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP in odpravo ovir za hitrejšo implementacijo. Poleg rednega spremljanja si OU skupaj z ministrstvi prizadeva za vzpostavljanje predpogojev za pospeševanje faz pri koriščenju evropskih sredstev, predvsem pa optimizaciji informacijskih sistemov in možnosti glede vzporednega, sočasnega izvajanja postopkov, sprememb/prilagajanja navodil, možnosti dodatnih pravic porabe, hitrejše prerazporejanje ostankov ipd.

Med ključne sistemske izboljšave spada omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU, s čimer se omogoči visoka pripravljenost projektov, katerih vrednost je tako realneje ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba in manjši pritisk na proračunske potrebe resorjev). Pristop omogočajo navodila organa upravljanja.

Kratek pregled doseganja okvira uspešnosti konec leta 2018 kaže potencialna višja tveganja pri doseganju kazalnikov na prednostnih oseh navedenih v nadaljevanju (doseganje kazalnika pod 65 odstotki pomeni resno pomanjkljivost v sistemu, ki lahko privede do začasne zaustavitve izplačil; doseganje kazalnika nad 65 odstotki in pod 75 odstotki (v primeru le dveh kazalnikov na osi/skladu/regiji pa pod 85 odstotki) pa pomeni prerazporeditev sredstev na druge osi praviloma v okviru sklada/regije):

- prednostna os (predvsem finančni kazalnik)

| Prednostna os | Sklad | Regija | Kazalnik ali ključna faza izvajanja | Merska enota, če je ustrezno | Mejnik za 2018 | Napoved 2018 | % mejnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01–Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva | ESRR | KRVS | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 82.611.445 | 76.146.663 | 92,17% |

Ocena tveganja finančnega kazalnika glede na predvidena izplačila potrjenih in načrtovanih NIO do konca leta 2018 ne predstavlja tveganja za doseganje mejnika v okviru uspešnosti.

Identificirana je nekoliko počasnejša dinamika izvajanja na področjih raziskovalne infrastrukture, mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter spodbud v raziskovalno-razvojne projekte, vendar smo za vsako od teh področij s strani PO na OU že prejeli vlogo za odločitev o podpori (NPO TEAMING, JR Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter JR EUREKA 2018). Zato lahko verjamemo, da se bo izvedba realizirala skladno s pričakovanji.

- prednostna os (predvsem število priključenih gospodinjstev na novozgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100 Mb/s)

| Prednostna os | Sklad | Regija | Kazalnik ali ključna faza izvajanja | Merska enota, če je ustrezno | Mejnik za 2018 | Napoved 2018 | % mejnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02–Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti | ESRR | KRVS | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | Število | 476 | 476 | 100,00% |
| 02–Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti | ESRR | KRZS | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | Število | 294 | 294 | 100,00% |

Srednje tveganje je povezano z uspešno izvedbo javnega razpisa MJU (ki je sicer že v teku) in realizacijo projektov že v letu 2018, ki se izkazuje s priključenostjo gospodinjstev. Tveganje se obvladuje tudi z različnimi ukrepi MJU za spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta in z načrtovano predstavitvijo pomena in uporabe širokopasovnih storitev elektronske komunikacije v različnih krajih po Sloveniji.

- prednostna os (predvsem finančni kazalnik)

| Prednostna os | Sklad | Regija | Kazalnik ali ključna faza izvajanja | Merska enota, če je ustrezno | Mejnik za 2018 | Napoved 2018 | % mejnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03–Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast | ESRR | KRVS | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 93.643.447 | 91.239.596 | 97,43% |
| 03–Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast | ESRR | KRZS | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 58.630.000 | 52.374.648 | 89,33% |

Tveganje izhaja predvsem iz počasnejše dinamike izvajanja od predvidene, pri čemer so bila MGRT že zagotovljena dodatna sredstva v sklopu INOP tudi za leto 2018.

- prednostna os (finančni kazalnik CTN in tlorisna površina v okviru energetske prenove stavb)

| Prednostna os | Sklad | Regija | Kazalnik ali ključna faza izvajanja | Merska enota, če je ustrezno | Mejnik za 2018 | Napoved 2018 | % mejnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04–Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja | ESRR | KRVS | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 4.000.000 | 1.580.955 | 39,52% |
| 04–Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja | KS | SI | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | 600.000 | 516.479 | 86,08% |

Projekcija kazalnika doseganja skupne tlorisne površine energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja kaže na doseganje ciljne vrednosti z realizacijo vseh projektov, ki so izbrani kot primerni oziroma že potrjeni in najavljeni za leto 2018. Do konca leta 2017 izbrani projekti, to so projekti energetske prenove stavb v lasti in uporabi države, za katere je bila že izdana odločitev o podpori in projekti, izbrani na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in uporabi občin, vključno s kazalnikom za FI, izkazujejo 521.353 m2. Projekti, ki so že v izvedbeni fazi prispevajo k okviru uspešnosti za leto 2018 266.000 m2, preostali primerni projekti in najavljeni projekti pa še 250.000 m2. V juniju 2017 je MZI pripravilo akcijski načrt za izvedbo te prednostne naložbe, vzpostavljen pa je tudi sistem sprotnega spremljanja in nadzora izvajanja. Za pripravo investicijske in projektne dokumentacije projektov je MZI uspelo pridobiti dodatna EU sredstva EIB v okviru tehnične pomoči ELENA. Pričakuje se skrajšanje časa priprave, predvsem pa povečanje kakovosti dokumentacije kar bistveno skrajša proces pregleda, usklajevanja in potrjevanja projektov. Če bo tudi izvajanje postopkov javnega naročanja in izbora zasebnih partnerjev potekalo skladno s terminskim planom, bo okvir uspešnosti 2018 dosežen.

Tveganje je zaznano pri doseganju finančnega kazalnika na PO 4, ESRR, kjer so sredstva namenjena izvajanju ukrepov trajnostni mobilnosti v okviru celostnih teritorialnih naložb ter ukrepom trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj regij, predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, zaradi možnosti odstopanja od terminskih načrtov izvajanja projektov v primeru prisotnosti arheološke dediščine oz. zamikov pri izboru izvajalcev del pa tudi v kohezijski regiji Zahodna Slovenija .. V tem okviru je ZMOS v vlogi posredniškega organa že pripravil pregled pripravljenosti projektov za izvedbo. V nadaljevanju bo potrebno pospešeno izvajanje aktivnosti s strani vseh akterjev (hitra priprava projektov s strani mestnih občin in pospešena obravnava s strani ZMOS, MZI in SVRK).

- prednostna os (zlasti finančni kazalnik na KS)

| Prednostna os | Sklad | Regija | Kazalnik ali ključna faza izvajanja | Merska enota, če je ustrezno | Mejnik za 2018 | Napoved 2018 | % mejnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05–Prilagajanje podnebnim spremembam | ESRR | KRVS | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 2.000.000 | 3.375.386 | 168,77% |
| 05–Prilagajanje podnebnim spremembam | KS | SI | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 12.500.000 | 6.215.068 | 49,72% |

Tveganje je povečano pri doseganju kazalnikov, vezanih na izvedbo projektov protipoplavne varnosti (Gradaščica, Sora, Drava, Direkcija RS za vode (DRSV) in MOP). Tveganje na ESRR v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija izhaja predvsem iz odvisnosti od izvedbe samo enega projekta (poplavna varnost Drave), pri katerem pa je sicer javno naročilo v postopku izbora ponudnika, tveganje pa je obvladljivo. Zelo visoko tveganje je povezano z doseganjem finančnega kazalnika na KS in izvedbo ukrepov poplavne varnosti Gradaščice in Sore – v tem delu je bil pripravljen akcijski načrt, vzpostavljena pa je bila tudi skupina za pospešitev izvedbe (sodelujejo MOP, DRSV in SVRK). Kljub navedenemu kazalnik v tem delu zelo verjetno ne bo dosežen.

11. prednostna os (v celoti)

| Prednostna os | Sklad | Regija | Kazalnik ali ključna faza izvajanja | Merska enota, če je ustrezno | Mejnik za 2018 | Napoved 2018 | % mejnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11–Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | ESS | KRVS | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 10.285.200 | 11.131.319 | 108,23% |
| 11–Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | ESS | KRVS | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Število | 8 | 8 | 100,00% |
| 11–Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | ESS | KRVS | Število razvitih sistemov v pravosodju | Število | 5 | 3 | 60,00% |
| 11–Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | ESS | KRZS | Vložena sredstva/izdatki | EUR | 13.114.800 | 13.142.280 | 100,21% |
| 11–Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | ESS | KRZS | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Število | 8 | 8 | 100,00% |
| 11–Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | ESS | KRZS | Število razvitih sistemov v pravosodju | Število | 5 | 3 | 60,00% |

Prednostna os ne izkazuje izrazitega tveganja pri doseganju finančnih kazalnikov, vendar pa izkazuje tveganje pri doseganju fizičnega kazalnika »Število razvitih sistemov v pravosodju«, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Potrebni bodo ukrepi v smeri pospešitve oddaje javnih naročil ter sistemskega urejanja področja.

Sistemsko ukrepanje

Poleg navedenih »vsebinskih« razlogov za počasnejšo dinamiko koriščenja sredstev od predvidene in s tem povezanih tveganj za doseganje mejnikov okvira uspešnosti do konca 2018, bodo sprejeti tudi sistemski ukrepi za zniževanje tveganj, in sicer:

- nadaljnja optimizacija informacijskih sistemov za zagotavljanje sprotnega certificiranja izplačil iz državnega proračuna ter certifikacija izplačil še iz prejšnjih let,

- spremljanje v informacijskem sistemu tako upravičenih stroškov do sofinanciranja (certifikacija) kot tudi vseh upravičenih stroškov po vsebini,

- pregled metodoloških osnov za določitev kazalnikov in ocena vpliva drugih dejavnikov na doseganje ciljev ter priprava podlag za ukrepanja (tudi morebitna sprememba OP),

- osredotočenje do financiranja pripravljenih projektov, ki so pripravljeni za izvedbo v kratkem času in

- preverjanje drugih sistemskih razlogov, ki vplivajo na zamik izvajanja (sočasnost izvajanja, pravila izvrševanja proračuna, dolgi večfazni postopki izbora projektov (ki ne zahtevajo visoke pripravljenosti predlogov projektov in niso eksplicitno vezani na doseganje kazalnikov) ipd.).

Kontrole

Z izvajanjem operacij evropske kohezijske politike se po podpisu pogodbe o sofinanciranju začne tudi izvajanje upravljalnih preverjanj. Marca 2018 se je OU s PO dogovoril za izvedbo preverjanj na kraju samem za 82 operacij, ki jih je treba izvesti do 15. novembra 2018. Dogovorjeno je bilo, da 37 preverjanj na kraju samem opravi OU, ostalih 45 pa PO.

Orodje Evropske komisije za oceno tveganja − Arachne

Vlada se je na seji 27. julija 2017 seznanila z namero uvedbe ukrepa za preprečevanje goljufij v obliki pristopa k uporabi orodja EK za oceno tveganja (Arachne) v okviru izvajanja evropske kohezijske politike na ravni RS. Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev in pogodb/pogodbenikov. Gre za orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, ki bi lahko bili dovzetni za tveganja goljufij, navzkrižje interesov in nepravilnosti. Orodje Arachne naj bi se uporabljalo kot preventivni instrument v okviru izvajanja evropske kohezijske politike, ki poudari kazalnike tveganja.

OU je v sodelovanju z EK v obdobju od 23. do 26. januarja 2018 organiziral dva dvodnevna sklopa izobraževanj za uporabo omenjenega orodja, ki se ga je udeležilo 40 udeležencev. Poleg predstavnikov OU, PO in izvajalskih organov, so se izobraževanja udeležili tudi predstavniki organa za potrjevanje in revizijskega organa.

Postopki za uvedbo oziroma uporabo omenjenega orodja potekajo kontinuirano, a je zaradi količine podatkov, ki jih je treba posredovati in obdelati s strani EK in tudi zaradi števila vključenih institucij ter njihove koordinacije, postopek dolgotrajen, celoten proces koordinacije na EU in nacionalni ravni pa kompleksen.

OU ocenjuje, da bo orodje Arachne v sistemu kohezijske politike v RS popolnoma implementirano in v uporabi v prvi polovici leta 2018.

- 4.3 Drugo

Vzpostavitev informacijskega sistema za izvajanje evropske kohezijske politike

V izvajanje evropske kohezijske politike so vključeni trije informacijski sistemi: informacijski sistem organa upravljanja e-MA in informacijski sistem organa za potrjevanje e-CA ter računovodski sistem slovenskega proračuna MFeRAC. Vsi sistemi delujejo in so v izvajanju, kar potrjuje tudi dejstvo, da nam je preko njih uspelo certificirati izdatke in jih uveljavljati do evropskega proračuna. Kljub temu pa v komunikaciji med njimi še prihaja do težav, tako da izvajanje ni hitrejše.

Stanje pri informacijskem sistemu OU e-MA je bilo konec marca naslednje:

- 31. marca 2018 je bilo v sistemu e-MA registriranih 2.347 uporabnikov. Registracija uporabnikov pomeni, da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo za dostop do sistema e-MA.

- Uporabnikom je zagotovljena pomoč preko Centra za pomoč uporabnikom (CPU). OU si bo še dodatno prizadeval skrajšati odzivni čas reševanja odprtih vprašanj za nemoteno delovanje informacijskega sistema e-MA.

- V sistemu e-MA je bilo konec marca 339 vlog za odločitev o podpori, od tega je bilo 266 vlog za odločitev o podpori v statusu potrjeno.

- Konec marca 2018 je bilo v sistemu e-MA 2.620 operacij, od tega 1.672 v izvrševanju, 910 pa v pripravi. Večinoma so v pripravi nove operacije, za katere se pogodbe še podpisujejo ali pa se stanje v MFeRAC še ureja.

- 31. marca 2018 je bilo preko sistema e-MA oddanih 2.654 zahtevkov za izplačilo (ZzI), od teh jih je bilo več kot 1.000 že izplačanih upravičencem v skupni višini več kot 121 milijonov evrov.

Za lažjo uporabo informacijskega sistema je OU v prvem kvartalu 2018 izvedel tudi posodobitev priročnika za uporabo informacijskega sistema e-MA, ki bo objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si v aprilu. Trudimo se tudi, da bi bil sistem bolj prijazen uporabniku, tako smo omogočili kopiranje zavrnjenih zahtevkov za izplačilo.

Še vedno prihaja tudi do sistemskih težav in pomanjkljivosti (npr. zapiranje avansov, delitev pro rata, državne pomoči, konzorcijski način izvajanja operacij, priprava negativnih zahtevkov za izplačilo, ipd.). SVRK in MF se sproti usklajujeta in rešujeta težave. Veliko naporov vlagamo tudi v izboljšanje uporabniške izkušnje (npr. izpis ustreznih finančnih in vsebinskih poročil, izboljšana preglednost, avtomatični izračuni v primeru uporabe sorazmernega pristopa, DDV, ipd.) s ciljem, da se zmanjšajo nepotrebna administrativna bremena upravičencem in PO.

Tako OU kot tudi MF imata izbranega novega izvajalca za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov tako, da se bodo sedaj lahko lažje uredile tudi nekatere sistemske ovire (npr. izvajanje operacije v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik tudi upravičenec). Razvoj informacijskega sistema e-MA se bo nadaljeval tudi v prihodnje, saj bo postopoma pridobil še dodatne funkcionalnosti, ki bodo omogočile lažje upravljanje in poročanje ter bodo temeljile na osnovi pridobljenih predlogov in pozitivnih izkušenj PO in upravičencev.

Usposabljanja

Usposabljanja potekajo tekoče in v skladu z načrtom usposabljanj OU. Glede na posebnosti problematike oziroma zaznane potrebe po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa kaže, da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi, zato tem prilagajamo tudi teme izobraževanj, in sicer z željo po čim boljšem izvajanju. Tako smo med letoma 2014 in 2017 že izvedli uspešna izobraževanja za organ upravljanja, posredniške organe in upravičence.

Izvajala so se izobraževanja na različnih aktivnih področjih, kot so javna naročila, državne pomoči, javno-zasebno partnerstvo, projektno vodenje, usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških razvojnih dokumentov, gradbene investicije, pogodbe FIDIC, razširjeni energetski pregledi in investicijska dokumentacija v okviru financiranja celovitih energetskih prenov iz nove finančne perspektive OP EKP, izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po načelu energetskega pogodbeništva, celostne teritorialne naložbe, upravljalna preverjanja, poenostavljene oblike stroškov, finančnih instrumentov in enakih možnosti, priprave ZZP, računalniški tečaji (Excel in Word) ipd.

Maja in junija 2017 je sledila obsežna predstavitev novega informacijskega sistema e-MA. Izobraževanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer je bila najprej izvedena predstavitev informacijskega sistema e-MA, kjer so bili predstavljeni vnos podatkov o načrtovanju (vloga NIO in operacija), kontrole, potrjevanje podatkov in vnos podatkov o izvajanju, nato pa je sledilo še dejansko usposabljanje vseh, ki bodo opravljali dejanski vnos podatkov v sistem e-MA. V teh dveh mesecih je bilo izvedenih 24 predstavitev in deset usposabljanj. Teh izobraževanj se je udeležilo več kot 1.600 udeležencev.

Sistem je na začetku izvajanja in treba je odpravljati težave v zvezi s tem, zato se zavedamo, da je izobraževanje izjemno pomembno. To bo zelo praktično usmerjeno, saj gre za nov sistem, katerega popolna uporaba bo brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešna. Tako na podlagi potreb, izkazanih v resorjih, OU načrtuje stalna in problemsko usmerjena izobraževanja s praktičnim delom z informacijskim sistemom, saj so bila uvodna izobraževanja namenjena seznanitvi z informacijskim sistemom, zdaj pa je treba udeležence usposobiti tudi za dnevno uporabo sistema e-MA. Prednostna naloga OU je, poleg zagotovitve popolnega delovanja sistema e-MA, ustrezno sestaviti in uskladiti »skupine izobraževalcev«, da bodo svoja praktična znanja in izkušnje lahko prenesli uporabnikom informacijskega sistema e-MA. Omenjena izobraževanja naj bi potekala med celim letom za vse uporabnike informacijskega sistema e-MA.

V začetku leta 2018 je OU organiziral izobraževanje uporabnikov za orodje EK za oceno tveganja Arachne, ki ga je treba vključiti v sistem upravljanja in nadzora OP EKP. Predvideno je tudi nadaljevanje izobraževanj – v okviru delavnic – na temo goljufij na račun sredstev EU.

V letu 2018 bodo potekala še izobraževanja, ki so v načrtu izobraževanj. Poudarek bo predvsem na projektnem vodenju, spremljanju in vrednotenju projektov, izvajanju operacij in izpopolnjevanju na področju računovodenja, računalniških znanj in znanj, s katerimi bomo nadgradili osebnostne lastnosti, kot so nastopanje v javnosti, pravilno pisno in ustno izražanje ipd. Prav tako pa v letu 2018 predvidevamo tečaje tujih jezikov, predvsem nadaljevalni tečaj angleškega jezika, osvežitveni tečaj nemškega jezika in začetni tečaj francoskega jezika.

Aktivnosti na OU uspešno širimo tudi s sodelovanjem s sodelavci na Hrvaškem, Poljskem in v Nemčiji, kjer si uspešno izmenjujemo primere dobrih praks.

Komuniciranje in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljanje obveščenosti javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost je na eni strani treba obveščati o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, na drugi pa jo ozaveščati o njihovih učinkih in rezultatih. Strategija določa komunikacijske aktivnosti in njihovo izvedbo. Pri tem je izjemno pomembna tudi uporaba sodobnih komunikacijskih orodij, s čimer se želita doseči še večji domet in učinek posredovanih sporočil.

Aktivnosti komuniciranja in obveščanja se izvajajo v skladu z letnimi načrti (spletne komunikacijske aktivnosti, komuniciranje z mediji, oglaševanje, dogodki, publikacije in promocijski izdelki ter druge aktivnosti), pri čemer se sledi ciljem, zastavljenim v komunikacijski strategiji. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (npr. ažurnosti objav razpisov, navodil, predpisov idr.) in družbenim omrežjem (kot so Facebook, Twitter, Instagram in Youtube).

Sledi kratek pregled po komunikacijskih aktivnostih.

- Spletne komunikacijske aktivnosti

Portal www.eu-skladi.si je zasnovan tako, da uporabnik s čim manj kliki dostopa do želene vsebine. Portal se ves čas izpopolnjuje in dodajajo se nove rubrike. Na voljo so informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, pregled projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP in shematski prikaz vseh pravnih podlag ter programskih dokumentov. Vzpostavljen je sistem objav, razlag in ključnih informacij, da bi se čim bolj poenoteno izvajala evropska kohezijska politika.

Veliko pozornosti je namenjene tudi družbenim omrežjem, posebno profilu EU-skladi na Facebooku, kjer se redno obvešča o vseh tekočih dogajanjih v zvezi z evropsko kohezijsko politiko. Poleg tega SVRK javnost aktivno obvešča preko YouTuba in Twitterja. V letu 2017 se je pridružil še Instagram.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov.

- Komuniciranje z mediji

Služba za odnose z javnostmi in promocijo večkrat letno organizira neformalne brifinge za novinarje, ki se v Sloveniji ukvarjajo z evropsko kohezijsko politiko. Ob vsaki potrditvi projektov in razpisov se pripravljajo sporočila za javnost, ki se pošiljajo medijem in objavljajo na spletnih mestih www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si, na strani EU-Skladi na Facebooku in na Twitterju. Po potrebi se organizirajo tudi novinarske konference in pripravijo izjave za medije.

- Oglaševanje

Prispevki o evropski kohezijski politiki se predstavljajo v oddaji Prava ideja, ki tematsko pokriva predvsem podjetništvo. Redno se sodeluje v različnih radijskih programih Radia Slovenija (kot so Val 202, Prvi program, Radio Koper in Radio Maribor). Različni tematski članki se objavljajo tudi na Multimedijskem portalu RTV Slovenija.

- Dogodki

Letos SVRK četrto leto zapored organizira kampanjo EU projekt, moj projekt 2018, ki je nekoliko drugače zasnovana kot pretekla leta. V oktobru 2017 se je poslalo elektronska sporočila upravičencem programskega obdobja 2014–2020, da lahko organizirajo dogodke v času od 12. do 19. maja 2018, medtem ko bo za promocijo dogodkov in projektov poskrbela SVRK. Odzvalo se je več kot 20 projektov, pri čemer bo v času kampanje potekalo več kot 30 dogodkov po celi Sloveniji.

Vsi opisi projektov in programov bodo objavljeni na www.eu-skladi.si.

Poleg tega se različni dogodki na temo evropske kohezijske politike organizirajo skupaj z ministrstvi, ki pokrivajo področja, opredeljena v OP EKP. V prvem trimesečju je treba omeniti Informativo, kjer so se predstavljale SVRK, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Zavod RS za zaposlovanje in MJU, ki s pomočjo evropskih sredstev izvajajo številne programe in projekte. Z evropskimi sredstvi so podprti številni programi, ki mladim omogočajo zaposlitev (skupaj s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajše praktično usposabljanje, ustanavljanje lastnih podjetij s sodelovanjem z izkušenimi podjetji in mentorji, pridobivanje novih veščin, ki so prilagojene modernemu delovnemu mestu, itd.

- Publikacije in promocijski izdelki

V okviru te aktivnosti so bile natisnjene in razdeljene zloženke (naklada 1.000 izvodov) za potrebe na sejemski prireditvi Informativa. Zloženka je vključevala stripovsko zgodbico dveh mladih, ki razvijata aplikacijo za kolesarje, saj je treba mladim zapletene vsebine posredovati na čim bolj enostaven način. Omenjena stripovska zgodba je bila pred tem objavljena tudi v preglednici Slovenski jezik, kjer je podana strnjena vsebina štirih let učenja slovenskega jezika za dijake 4. letnikov, in sicer v luči priprav na maturo. Ker je preglednica zelo uporabna in naslavlja ciljno skupino mladih, ki je ena od glavnih ciljnih skupin tudi v OP EKP, smo se odločili za promocijo evropske kohezijske politike. Preglednica je bila vložena v Fax Vpisnik 2018, ki je bila razdeljena 179 srednjim šolam v nakladi 16.000 izvodov.

V tem letu smo v sodelovanju s slovensko nevladno organizacijo Destilator, ki je poskrbela za avtorsko oblikovanje in ročno proizvodnjo, izbrali trajnostno rešitev za izdelavo poslovnih map iz gumiranih platen stojal roll-up preteklega programskega obdobja 2007–2013. Platna so tako namesto na deponiji pristala v novih uporabnih izdelkih.

Od leta 2008 naprej OU vsak mesec izdaja elektronski bilten, imenovan Kohezijski e-kotiček, v katerem se objavljajo aktualni razpisi, primeri dobrih praks, najave dogodkov in še veliko drugih zanimivosti, povezanih z izvajanjem evropske kohezijske politike.

- Druge aktivnosti

OU je vzpostavil neformalno kohezijsko mrežo, ki se srečuje enkrat do dvakrat na leto, glede na potrebe. Glavna naloga neformalne kohezijske mreže je čim širše seznanjanje ciljnih skupin z vsemi pomembnimi informacijami. Letos se je mreža sestala v marcu.

Temeljna izhodišča Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike pred začetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru po letu 2020

EK bo predvidoma 2. maja 2018 pripravila predlog novega večletnega finančnega okvira EU. Slovenija pričakuje, da bodo pogajanja o večletnem finančnem okviru potekala v okoliščinah, kjer bo večji poudarek na financiranju novih izzivov EU, povezanih z migracijami, zagotavljanjem varnosti in tudi s prilagajanjem na izzive globalizacije in tehnoloških sprememb. Hkrati bo proračun EU soočen tako z izpadom financiranja zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU, kot z močnimi zahtevami držav neto plačnic po znižanju obsega proračuna. Vse to bo imelo posledice na strukturo večletnega finančnega okvira in predvsem na obseg financiranja, strukturo in prioritetna področja ene izmed ključnih politik EU – evropske kohezijske politike. Predvidoma konec maja bo Evropska komisija predstavila sektorske uredbe, tudi uredbo o prihodnji kohezijski politiki.

Vlada RS je 21. marca sprejela temeljna izhodišča RS o prihodnosti evropske kohezijske politike pred začetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru EU po letu 2020 in jih poslala v seznanitev tudi Odboru DZ za zadeve Evropske unije.

Temeljna izhodišča o prihodnosti evropske kohezijske politike naslavljajo trenutne izzive na področju temeljnega ustroja kohezijske politike, njeno težo v večletnem finančnem okviru, in krepitev vloge EU v globalnem svetu ter so pogled Slovenije na raven razprave in odprta vprašanja, ki so trenutno prisotna v EU ter predstavljajo opredelitev Slovenije do pomena kohezijske politike.

Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013 in

na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je vključen po spremembi OP.