| 4. | Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju |
| --- | --- |
| Predmet | Namen javnih razpisov ter neposredno potrjenih operacij, ki so predhodno izbrane v okviru povabil nosilnega posredniškega organa posredniškim organom za posredovanje vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije (v nadaljevanju: povabilo nosilnega posredniškega organa) je spodbujanje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki predstavljajo pomemben delež vseh javnih stavb v Republiki Sloveniji. Ker stavbe predstavljajo 40 % končne porabe energije, se s celovito energetsko prenovo zmanjšuje poraba energije in s tem izpusti toplogrednih plinov. Predmet vrednotenja je: A. vrednotenje javnih razpisov za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi lokalnih skupnosti, - Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin in - Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018. B. vrednotenje povabil nosilnega posredniškega organa, - povabila, izvedena v obdobju do 2018 (pilotni projekti, ožji javni sektor, širši javni sektor). |
| Cilj | Oceniti uspešnost in učinkovitost javnih razpisov, ustreznost sprememb v Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, vpliv na upravičence, uspešnosti povabil nosilnega posredniškega organa, oceniti učinkovitost izvajanja operacij, uveljavitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, oceniti trajnost doseženih rezultatov izbranih operacij, identificirati primere dobrih praks in pridobljene izkušnje. |
| Metode | Metoda - Pregled uspešnosti doseganja ciljev - Analiziranje vzrokov za doseganje (ali nedoseganje) učinkov in rezultatov - Preučitev izvedbenega procesa - Preučitev nenačrtovanih rezultatov - Identificiranje pridobljenih izkušenj, identificiranje pomembnih dosežkov ali projektnih potencialov in zagotovitev priporočil za izboljšave Orodja - Desktop raziskava – analiza in primerjalna analiza dokumentacije (javna razpisa, izbrane operacije, poročila upravičencev (trimesečna, letna, končna), vpogled v relevantne zakone, strategije in druge relevantne dokumente - Anketa za občine - Intervjuji/terenski obiski - na vzorcu izbranih operacij in na vzorcu relevantnih akterjev (deležnikov) MZI-nosilni posredniški organ, posredniški organi: MZI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, MK,MP, MZ, predstavniki upravičencev |
| Potrebni podatki | Dokumentacija obeh javnih razpisov ter povabil nosilnega posredniškega organa Dokumentacija izbranih operacij (vloge na javni razpis) Poročila upravičencev o operacijah (ob zahtevkih za izplačilo, zaključna, posamična evalvacijska poročila, press clippingi) Izhodiščne analize odobrenih projektov in primerjava z zaključnim stanjem Relevantna pravna podlaga (navedena v JR). |
| Predlog vprašanj | Kakšna je uspešnost in učinkovitost na ravni javnih razpisov kot celote (tudi v povezavi z ustreznostjo pripravljenosti razpisne dokumentacije in na ravni izbranih operacij - raven in kakovost doseganja rezultatov)? Ali so spremembe v Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 glede na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin z ozirom na vsa navodila MZI za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb ustrezne? Ali so spremembe v povabilih nosilnega posredniškega organa z ozirom na vsa navodila MZI za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb ustrezne? Kakšen je širši (spodbujevalni) vpliv na upravičence A in B? Kakšna je učinkovitost izvajanja operacij in razlogi zaradi katerih prihaja do odstopanj (časovni okvir, mehanizmi spremljanja, učinkovita raba virov) za A in B? Kako se je uveljavilo javno-zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva: kakšen je delež operacij izvedenih v skladu z ZJZP v časovnem okviru izvajanja obeh javnih razpisov in kakšni so razlogi za (ne)izvedbo operacij kot javno-zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva za A in B? Kakšna je pričakovana trajnost doseženih rezultatov izbranih operacij za A in B? Kateri so primeri dobrih praks in koristne pridobljene izkušnje za A in B? |
| Časovnica | Avgust 2018/sepetember 2018 – tehnična specifikacija in izvedba postopka za izbiro izvajalca Oktober 2018 – podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, imenovanje referenčne skupine za vrednotenje, uvodni sestanek Februar 2019 – končno poročilo in predstavitev vrednotenja |
| Sodelovanje SVRK z | MZI – nosilni posredniški organ, posredniški organi: MZI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, MK,MP, MZ |
| Finančni okvir | 40.000 EUR z DDV |
| Opombe |  |